ОДОБРЯВАМ:

ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ			КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА:

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

гр. Бяла Слатина

2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

І. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

ІІ. Обявление за обществена поръчка

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

V. Технически спецификации

VI. Mетодика за определяне на комплексна оценка на офертата – показатели и относителната им тежест

VІI. Образци и приложения

І. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

ІІ. Обявление за обществена поръчка

ІІІ. Пълно описание на проекта и обекта на поръчката

1. Кратка информация за проекта:

1.1. Цели и задачи на проекта.

Проектът във връзка, с който ще се предоставят услугите, предмет на настоящата обществна поръчка е „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Общата цел на проектa е подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. Бяла Слатина, на която ще се реализира проекта, повишаване конкурентоспособността на региона за инвестиции и подобряване на качеството на живот на населението.

В подкрепа на тази обща цел са формулирани и следните специфични цели:

Подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Бяла Слатина, в резултат на въвеждането на пречистване на битовите отпадъчни води;

- Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Бяла Слатина, в резултат на частичното подобряване на канализационна мрежа, ремонт водопроводна и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води;

- Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Бяла Слатина, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води;

- Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта;

- Създаване на нови работни места, в резултат на изпълнението на проекта;

- Повишаване на атрактивността на съответната територия за инвестиции и благосъстоянието на населението.

1.2. Съществуващо състояние на обектите към момента.

1.2.1. Водопроводна и водоснабдителна мрежа

Водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина към момента е изградена предимно от етернитови тръби, стоманени и в малка степен полиетиленови - след реконструкция в последните години.

Основната част от мрежата (над 70 %) е изградена от етернитови тръби, а около една четвърт – от манесманови и полиетиленови. Сградните водопроводни отклонения са от поцинкована стомана. Експлоатационният срок на тези тръби отдавна е изтекъл. Те са морално и физически остарели. Тъй като етернитовите водопроводи са изграждани главно през седемдесетте години на миналия век, аварийността по мрежата се явява именно по тези участъци.

Множеството и чести аварии водят до сериозни загуби на питейна вода и възможността за инфилтрацията и в канализационната мрежа. Към настоящия момент голяма част от съществуващата водопроводна мрежа на града не отговаря и на действащата нормативна база

Загубите по уличната водопроводна мрежа са много големи. За подобряване на водоснабдяването е необходимо привеждането в добро техническо състояние на водопроводната мрежа.

1.2.2. Канализационна мрежа

Функционалното състояние на изградената канализационна мрежа е сравнително добро. В по-голямата част на града канализационната мрежа е смесена. Само в част от кварталите, които се намират вдясно по течението на р. Скът, мрежата е разделна.

Конструкцията на някои от изградените дъждопреливници обаче е нарушена, включително преливните ръбове. Констатирани са значителни отлагания в тях и затлачвания на отливните канали. В резултат на това преливниците не функционират съгласно оразмерителните си параметри. Поради това във водоприемника – р. Скът се заустват отпадъчни води дори и в сухо време.

Съществуват директни зауствания в р. Скът на колектори от канализационната мрежа на града, както и от някои промишлени предприятия.

Понастоящем главният колектор до бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води не е изграден и отпадъчните води се изпускат директно в р. Скът след ж.п. мост на несъществуващата вече теснолинейна линия. До точката, откъдето е изградено отклонението до реката, колекторът има размери 700/1,050, а отклонението до реката е с Ф600.

1.2.3. Пречиствателна станция за отпадъчни води

Към момента гр. Бяла Слатина не разполага с изградена ПСОВ, което се явява основен проблем за екологията на града.

2. Резултати и ползи от проекта.

С реализацията на проекта ще бъдат изпълнени изискванията на Директивата на Съвета за пречистването на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО) и Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, което е ангажимент по Договора за присъединяване на Република България към ЕС; , Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места от 2003 г., Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Национална програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 10 000 еквивалентни жители в Република България, Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г., Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България от 2004 г.

Проектът ще намали вредните последици за околната среда, причинени от отрицателните въздействия на заустването на непречистени отпадъчни води.

Планираното в проекта третиране на отпадъците генерирани при пречистване на замърсените води, допринася за изпълнение изискванията на Директива 91/271/ЕИО, съгласно която трябва да бъде насърчено рециклирането на утайките от пречистването на отпадъчните води и постепенно да бъде премахнато заустването им в повърхностни водни басейни. Изграждането и поддръжката на канализационните системи ще се извърши по най-напреднали технологични методи, които ще осигурят оптимизация на разходите, отнасящи се до обема и характеристиките на градските отпадъчни води, предотвратяване на течовете, ограничаване на замърсяването на водите в приемниците.

Изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина” ще допринесе за изпълнение на поетите от Република България ангажименти по време на преговорния процес за членство в Европейския съюз по отношение на водния сектор, по-специално във връзка с изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС за населени места над 10,000 еквивалентни жители, което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. пречиствателни станции за отпадъчни води в съответните населени места с над 10,000 еквивалентни жители, едно от които е гр. Бяла Слатина с 12,743 еквивалентни жители, съгласно „Подходи и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”

Ефект от изпълнението на инвестиционните дейности по проекта:

- по-ефективно използване на водния ресурс;

- подобрено качеството и надеждност на подаването на питейна вода за всички потребители;

- спестяване на енергия и разходи по поддръжка и ремонти на мрежата;

- минимизиране на загубите на питейна вода;

- намаляване на риска от наводнения чрез улавянето на повърхностните води;

- предотвратяване на инфилтрацията и попадането в канализацията на подпочвени води;

- ограничаване на прякото изхвърляне на непречистени отпадъчни води в реките, преминаващи през града;

- подобряване на  санитарно-хигиенните условия за живот и намаляване здравния риск за населението.

Резултатите от проекта са в пълен унисон с приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, свързани с подобряването на базисната инфраструктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие.

Дейностите по проекта са в съответствие със стратегическите програми и планове. Агломерацията няма утвърден  Генерален план.

### Социално-икономически цели на проекта

### Основните социално-икономически цели, които ще бъдат постигнати с реализирането на проекта са свързани с:

- Подобряване на екологичната обстановка на градската среда, условията на бит и отдих на населението;

- Създаване на възможност за разкриване на нови работни места.

- Подобряване на ефективността при използване на водния ресурс;

- Подобряване на качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители;

- Подобряване събирането и отвеждането на отпадъчните битово-фекални и дъждовни води;

- Намаляване на риска от наводнения, чрез улавянето на повърхностните води.

- Намаляване на разходите на енергия и разходи по поддръжка и ремонт на водопроводната и канализационна мрежа.

- Подобряване на състоянието на приемника на пречистените отпадъчни води.

Общата социално-икономическа цел на проекта за изграждане на ПСОВ и доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа, е както подобряване, запазване и възтановяване на естествената околна среда в града, така и развитие на екологичната инфраструктура. Целта е свързана с изпълнението на приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, целящи подобряването на базисната инфраструктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие в региона.

Постигането на горепосочените цели ще допринесе България да покрие изискванията на Европейското законодателство за околната среда и изискванията на Директивите за Питейна вода и за пречистване на градските отпадъчни води.

Резултатите от проекта са в пълен унисон с приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка, свързани с подобряването на базисната инфрастуктура и осигуряването на подкрепа за балансирано териториално развитие.

С оглед на горепосоченото, проектът ще допринесе за изпълнение на основната цел на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, а именно „Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната”. По този начин, изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще способства за реализацията на главната стратегическа цел на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, а именно „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура” и една от стратегическите цели на програмата, насочена към опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.

Конкретната цел на Процедурата BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10,000 е.ж.” е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 10,000 е.ж. Реализацията нa проекта ще допринесе за постигането на описаната конкретна цел в рамките на процедурата.

3. Описание на предмета на обществената поръчка

3.1. Обект на поръчката: УСЛУГА

3.2. Предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

3.3. Географска и административна област

Географската и административната област, която следва да обхване тази обществена поръчка е територията на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.

3.3.  Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

- Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

- Закон за устройство на територията (ЗУТ)

- Закон за водите (ЗВ)

- Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

- Закон за геодезията и картографията

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

- Наредба №2/22.03.2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

- Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.)

- Наредба №4 / 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации.

- ATV - “А 131” – май 2000 год.

- Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

- Наредба I3-1971 от 29.10.2009 г., за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - обнародвана в Държавен вестник №96 от 4 декември 2009 г. влиза в сила от 05.06.2010 г. и отменя Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (обн. ДВ, бр.58 от 1987 г., изм. и доп. бр.3 от 1994 г.)

- Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

- Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.44 от 2004 г.)

- Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн. ДВ., бр.57/2001 г., изм. ДВ., бр.68/2004 г., изм. ДВ., бр.51/2005 г., изм. ДВ. бр. 66 от 2008 г.)

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г)

- Наредба № 1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране (обн. ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.)

- Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.

- Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите

- Наредба № 6/9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр.97/2000 г.; изм. и доп., бр.24/ 2004 г.)

- Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.)

- Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.)

- НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, ползвани за питейни, лечебни и хигиенни цели;

- НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

- НАРЕДБА № 5 от 2008г. за управление на качеството на водите за къпане;

- НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;

- НАРЕДБА № 7 от 08.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води;

- НАРЕДБА № 14 от 03.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите;

- НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

- Наредба № 10 от 3 юли 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ПМС № 339 от 14.12.2004 г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.)

- Заповед № РД - 970/28.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти;

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г.)

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр.73 от 11.09.2007 г.)

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр.57 от 02.07.2004 г.)

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр.80 от 09.10.2009 г.)

- Наредба № 4 /14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (обн. ДВ., бр. 76/2003 г., попр. ДВ., бр. 79/2003 г., попр. ДВ., бр. 87 от 2003 г., изм. ДВ., бр.14 от 2004 г., изм. ДВ., бр. 17 от 2005 г., попр. ДВ., бр.48 от 2006 г.)

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (обн. ДВ., бр. 5 от 2005 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ., бр. 92 от 2009 г.)

- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. ДВ., бр. 90 от 2004 г., обн. ДВ., бр. 91 от 2004 г., изм. ДВ., бр. 108 от 2007 г.)

- Наредба № 2 от 06 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения обн. ДВ., бр. 89 от 2008 г., попр. ДВ., бр. 95 от 2008 г.)

- Наредба № 7/8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн. ДВ., бр.70/1998 г., попр. ДВ., бр. 82/1998 г., изм. ДВ., бр. 52/1999 г., изм. ДВ., бр. 84/2000 г., попр. ДВ., бр.93/2000 г.)

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.)

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр.17/1987 г. и бр. 49 от 1999 г.)

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.)

- Нормативни документи за проектиране на пътища

- Българските, европейските и международните стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции и съоръжения и на водопроводните и канализационните мрежи.

- Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на околната среда и водите и община Бяла Слатина;

- Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и съпътстващите я документи във връзка с нейното изпълнение.

4. Описание на обхвата на поръчката и конкретни дейности

4.1. Обхват на поръчката

Осъществяването на независим строителен надзор в проектирането и строителството на „Интегриран инвестиционен проект във водния цикъл на гр.Бяла Слатина” ще е за следните обекти: Изграждане на ПСОВ-Бяла Слатина и довеждаща инфраструктура, Реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна (вкл. СВО); Реконструкция на канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ (вкл. СКО)  и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обекта от лицензирана надзорна фирма, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Строителният надзор ще бъде възложен на изпълнители, притежаващи необходимите лицензи, съгласно ЗУТ за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. Той ще обхваща:

- извършване оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите;

- извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

- изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата,  посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;

- кадастрално заснемане на обектите по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния  регистър.

4.2. Конкретни дейности по поръчката

Договорът за строителен надзор ще включва дейности по:

- Издаване на доклади за съответствие на изготвените инвестиционни проекти, в рамките на инженеринга, по реда на ЗУТ (ПСОВ и реконструкция на ВиК мрежа в Бяла Слатина)

- Законосъобразно стартиране на строежа;

- Коректно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- Извършване на СМР съобразно одобрен инвестиционен проект и спецификации;

- Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;

- Опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР;

- Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации;

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- Проверка на коректността и спазването на договорните и нормативните условия за разплащане на извършените СМР;

- Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

- Издаване на технически паспорти на строежите.

- Други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите.

Изпълнителят на строителния надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение.

На базата на заключенията от извършения строителен надзор ще се пристъпи към окончателната приемно-предавателна процедура на обектите.

4.3. Отговорности и дейности при упражняване на строителен надзор.

1. Консултантът, упражняващ строителен надзор носи отговорност за дейностите, регламентирани в чл.168, ал.1 ЗУТ.

2. Консултантът изпълнява всички други задължения, посочени в чл.168, ал.3 до ал.7 вкл. от ЗУТ и тези произтичащи от чл.178 от ЗУТ.

3. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, в т.ч: по чл. 168, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 175, ал. 1, 2 и 5, чл. 176, ал. 1 и чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, в т.ч:

- Да осигури сключване на окончателни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на строежа към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастър;

- Да участва при изготвянето на екзекутивната документация на строежа;

- Да не допуска съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост от такива да съблюдава за спазване на разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

- Да извършва контрол по качеството на влаганите материали и качеството на извършваните строителни и монтажни работи, в съответствие с изискванията към строежите по чл.169,  чл. 169а и чл. 170 от  ЗУТ;

- При извършване на оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите, консултантът изготвя оценката в обхвата по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;

- Да извърши оценка за съответствие на част „Конструктивна” на инвестиционните проекти във фаза технически проект по чл.142, ал.8 ЗУТ;

- Да извърши кадастрално заснемане на обекта  по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния  регистър;

- Представител на Възложителя да присъства при извършване на тестове и изпитания;

- Да се извърши паспортизация на обектите, съгласно нормативно заложените изисквания и отговорности.

4.4. Взаимодействие с участниците в строителния процес:

При изпълнението на строителството на обекта Възложителят ще осигури авторски надзор на отговорните проектанти на обектите и ще назначи строителен консултант, който ще изпълнява функциите по настоящата обществена поръчка.

При взаимоотношенията си с Консултанта и проектантите, Изпълнителят на СМР трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконови актове относно независимия строителен надзор, разпоредбите на договора и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията на последния. Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се осъществява чрез Консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните изисквания кога даден проблем може да се реши от него, а кога е необходимо да се ангажира проектант.

При откриване на строителната площадка, Консултантът трябва да предаде на Изпълнителя на СМР неговите процедури за управление на строителния процес, вкл. и образци на документи, а Изпълнителят на СМР в срок от 7 /седем/ дни ще предостави своите обосновани коментари по тях, ако има такива.

В Договора за СМР са предвидени изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично да изготвя и предава на Консултанта.

При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта. При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от Възложителя.

Изпълнителят на СМР ще организира в основната си база за обекта оперативки за проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на Консултанта и техническите ръководители на участъците, на които текущо се изпълняват СМР. Консултантът следва да свиква месечни работни съвещания по проекта, на които Изпълнителят на СМР ще осигурява присъствие на своите отговорни и компетентни представители (технически ръководител на обекта и, когато е необходимо, технически ръководители на определени участъци). Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на СМР.

4.5. Основни строително-монтажни работи по проекта след проектиране в техническа фаза.

- Изграждане на ПСОВ с доставка на машинно-технологично оборудване, вкл. отвеждащ колектор за 12,743 екв. жители

- Изграждане на довеждащ път до ПСОВ с дължина 1,062 км, широчина на асфалтовото покритие 3.5 м и два банкета по 1.25 м и отводнителни канавки;

- Изграждане на довеждащ електропровод до ПСОВ (вкл. и трафопост) – външно ел. захранване 20 kV с обща дължина 1,417 км;

- Изграждане на водопровод до ПСОВ с дължина 828,5 м;

- Реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна (вкл. СВО) с дължина 9,382 км и 485 бр. СВО;

- Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с дължина 2,035 км, включително отливни канали;

- Реконструкция на канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ (вкл. СКО) с дължина 10,11 км и 470 бр. СКО, включително отливни канали;

- Възстановяване на пътната настилка по улиците, по които ще се изграждат нови или ще се подменят стари канализационни клонове и ще се реконстриурат водопроводи с дължина 9,382 км.

- Доставка на машини и съоръжения

Всички изпълнени дейности по надзора над СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

4.6. Основни положения при осъществяване на строителен надзор на проектирането и строително - монтажните работи.

Осъществяване на строителен надзор над строително - монтажните работи (СМР) е съгласно разработен и одобрен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

С представянето на настоящата документация, участниците следва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на надзора върху проектирането и СМР. Не се допуска отклонение от одобрения от Възложителя краен срок съобразно обобщения календарен план - график, представляващ действителните общи намерения на участника за реализация на дейностите по строителството, последователността и разписанието за извършване на предвидените в инвестиционния проект СМР и съпътстващите ги дейности, както и обяснителна записка, която да съдържа технология на изпълнението, начина на организация на строителния процес, начина по който ще бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ посочени в Плана за безопасност и здраве към инвестиционния проект.

Участникът представя описание на организацията на строителния надзор за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

Надзорът върху проектирането и всички изпълнени СМР трябва да е съобразен с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

Строителните продукти трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т.1 и т.2.

- Да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

4.7. Надзор на качеството на материалите за строителния процес

Надзора върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния продукт - ще се доказва от изпълнителя на СМР с декларация подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.24.2006 г. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Участникът трябва да може да контролира произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора да изпълнение.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящото Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

За нови и не прилагани в страната строителни и други технологии към съответните проектни части да се изработи раздел, съдържащ пълни строително-технологични решения.

4.8. Контрол.

Контролът на обектите ще се упражнява по начин:

- следи за правилното и точно изпълнение на работите посочени в техническите описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема съгласно реда определен в Наредба №2 на МРРБ за разрешаване ползването на обектите в Република България. След получаване на Разрешението за ползване започват да текат гаранционните срокове.

Всички строителни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

4.9. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

Надзорът изисква спазване на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Участникът следва съгласно Наредба № 2 да изпълнява мерките посочени в одобрения План за безопасност и здраве приложен към проекта.

4.10. Изисквания за опазване на околната среда.

Надзорът изисква от изпълнителя на СМР по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03)

Надзорът изисква от изпълнителя спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

4.11. Строителен надзор по приемане на изпълнените работи в инженеринга.

Предаването и приемането на извършените проектиране и СМР – предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на: 1) ОСИП за проектите и 2) Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и преди да се представят на Ръководителя на проекта за одобряване се проверяват и подписват от Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа.

Всички останали документи, необходими за верифициране разходите по изпълнението на проекта, изискващи се от Сертифициращия орган и посочени в Указания дадени с писмо ДНФ №02/31.08.2007 г. на Министерство на финансите, се представят на ръководителя на проекта за проверка и одобрение.

Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се счита за основание за искане на плащане по реда на договора между Общината и Финансиращата организация.

Преди извършване на междинно плащане, консултантът, упражняващ строителния надзор изготвя междинен доклад, доказващ напредъка на проекта.

След окончателното приключване на СМР консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.

4.12. Други специфични изисквания.

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

Извършените работи следва да отговаря на изискванията на ЗУТ и наредбите към него. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи.

Строителният надзор изисква от изпълнителя да съобразява всички СМР и РСМР с изискванията на Наредба 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи като документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и  Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството..

5. Финансиране:

5.1. Финасирането на проекта е осигурено по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

5.2. За изпълнението на дейностите по тази обществена поръчка разполагаемият финансов ресурс за финансиране е в размер до 410 000.00 лв /четиристотин и десет хиляди лева/ без включен ДДС.

5.3. Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор, приложен към тази документация.

5.4. Срок за изпълнение на поръчката

Изпълнението на дейностите е предвидено да се осъществи за срок, колкото е предложения срок за изпълнение на инженеринга на обекта от избрания изпълнител, увеличен с 4 /четири/ месеца, но не по-късно то 31.12.2014 г.

IV. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА,

Настоящите указания съдържат информация, която ще Ви даде възможност да се запознаете с изискванията към участниците в процедурата и да получите указания, които ще Ви помогнат да изготвите своите оферти съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и Възложителя.

Настоящата част от документацията има следното съдържание:

- Документация за участие и общи положения.

- Условия за участие в процедурата.

- Минимални изисквания за икономическо и фанансово състояние.

- Минимални изисквания за технически възможности и квалификация.

- Съдържание на офертата.

- Гаранция за участие и изпълнение.

- Отваряне на офертите и провеждане на процедурата.

- Сключване на договор за възлагане на поръчката.

- Определения и съкращения

- Етични клаузи

- Документация за участие и общи положения

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден в рамките на работното време на общината до 17:00 часа в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Цената на настоящата документация е посочена в обявлението, като сумата може да бъде заплатена на касата на Община Бяла Слатина или се превежда по следната банкова сметка на Община Бяла Слатина: IBAN: BG 43 IABG 7494 8402 0262 00, BIG: IABG BGSF Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – офис Бяла Слатина.

При закупуване на документацията заинтересованите лица задължително представят адрес, телефон, факс, електронна поща и лице за контакт, за верността на които носят отговорност. Документацията за участие се получава в деловодството в сградата на Община Бяла Слатина, след заплащане на цената й. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес и начин за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата. Пълен достъп до настоящата документация е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Бяла Слатина -  http://www.byala-slatina.com

Обмен на информация между Възложителя и участниците в тази процедура се осъществява в писмен вид, по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – с писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя или участника адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс, изрично посочен от страните, за Възложителя: .........................

- по интернет, на официалния уеб-сайт на Възложителя: http://www.byala-slatina.com

- чрез комбинация от тези средства.

Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посоченото в обявлението лице за контакти.

Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка или по друг подходящ начин.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 /шест/ дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.

Документация за участие може да се закупува до 10 /десет/ дни преди изтичането на срока за получаване на офертите съгл. чл.28, ал.6 от ЗОП. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят е длъжен да предостави безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна.

Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Бяла Слатина – гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68 всеки работен ден до 17:00 часа в срока, посочен в обявлението за откриване на процедурата.

Офертите трябва да бъдат получени от възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

За неуредените положения в настоящата документация се прилага Закона за обществените поръчки, Прaвилника за прилагането на закона за обществените поръчки и действащото в Република България законодателство.

- Условия за участие в процедурата.

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията и условията, предвидени в Закона за обществените поръчки, обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие в откритата процедура. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

2.1. Изисквания към офертата

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.

Офертата се изготвя по приложения в документацията образец (Образец №1). Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника (при наличие на такъв).

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника.

Поставянето от страна на участника на изисквания и условия, които не отговарят на обявените в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, декларация по чл.56 ал.1, т.11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

Офертите на участниците трябва да бъдат валидни за срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, от крайния срок за получаване на офертите, посочена в обявлението. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

2.2. Общи изисквания към участниците

Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговарят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и приложимата нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

2.2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ обявен в несъстоятелност;

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

е/ открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж/ има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

з/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

и/ осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по букви “а”, „г” и “и” се отнасят за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП, a изискванията по букви “б”, “в”, „д”, “е”,”ж” и “з”– до участника.

2.2.2. Изискванията по буква „а” и буква „и” по-горе се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

2.2.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (букви „б”, „в”, „д” , „е”, „ж” и „з”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

2.2.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.2.2.1. и т.2.2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

2.2.5. При подаване на заявлението за участие или офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т.2.2.1. по-горе с декларация.

2.2.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и”.

2.2.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви  „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и”.

2.2.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и”, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „ж”, „з” и „и” или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з” и „и”, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

2.2.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

2.3. Общи изисквания при участие като обединение/консорциум

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че :

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията;

- всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, освен когато при непредвидени обстоятелства се налага излизане на даден съдружник и то с изричното съгласие на Възложителя, като останалите членове на обединението поемат писмено пред възложителя неговите задължения.

Споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата, освен когато при непредвидени обстоятелства се налага излизане на даден съдружник и то с изричното съгласие на Възложителя, като останалите членове на обединението поемат писмено пред възложителя неговите задължения

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, ако същото бъде избрано за изпълнител, то трябва да е създадено съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите и всички други приложими нормативни актове, които определят реда за създаване и регистрация на граждански дружества. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава, преди сключване на договора, да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.

2.4. Общи изисквания при използване на подизпълнители

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на работи/задачи на подзипълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2.5. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за участие в процедурата.

2.6. Оглед на място и запознаване с проектите и документите по проекта

Посещение на обектите / местата за изпълнение на инженеринга и запознаване с проектите и документите по проекта се организира от Възложителя всяка сряда в часовете 10:00 до 15:00 часа. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, както и носи със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и одобреният инвестиционен проект е за негов риск при оценяването от комисията на техническото предложение и ценовата оферта за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка. Неспазването на изискването за Оглед на място и запознаване с проектите и документите по проекта не води до отстраняване на участниците в настоящата процедура.

Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от предварително обявените условия за участие в процедурата.

3. Минимални изисквания за икономическо и фанансово състояние

3.1. Общият оборот на участника, реализиран от консултантски услуги по извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството, общо за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, трябва да е не е по-малко от: 1 025 000.00 лв. (един милион и двадесет и пет хиляди лева) без ДДС.

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с декларация по образец – Образец 10 При непредставяне на ЕИК се изисква и заверени от участника копия на Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите от Годишен финансов отчет за последните три години. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) за участници юридически лица, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени Ако участникът е физическо лице - представят годишни данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните три години в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

3.2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора, която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.

В случай на участик на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със проектирането или строителството.

За доказване на това изискване участника представя :

а) заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2012 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г.) и

б) декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

4. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация

4.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години имат опит в изпълнението на договори за консултантски услуги по извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството. През последните три години считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, да са изпълнили минимум 2 /два/ договора с предмет, сходен с предмета на поръчката,  от които единия да е за изпълнение на надзор на обект за изпълнение на строителство на пълен инженеринг.

Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по осъществяване на строителен надзор върху проектирането и строителството на обекти за строителство на пречиствателни станции, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения (хидротехнически съоръжения), помпени станции.

За доказване изпълнението на изискването по т.4.1. Участникът представя Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и получателите – Образец 11. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор за консултантски услуги, посочени от участника в Образец 11. Тези препоръки задължително трябва да съдържат стойността, датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт.

4.2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите ключови експерти - специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Ключови експерти - специалистите, които ще участват при осъществяването на строителния надзор на проектирането и строителството на обекта, следва да са включени в списъка на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза или еквивалентен документ, за упражняване на строителен надзор на съответния участник.

Екипът на изпълнителя следва да включва минимум следните ключови експерти - специалисти:

1) Ръководител екип – магистър - строителна инженерна специалност. Професионален опит: 10 /десет/ г. в строителство, инженеринг, проектиране и/или строителен надзор; участие в екип на подобна длъжност на минимум 2 /два/ изпълнени договора за упражнен строителен надзор в проектирането и строителството, от които единия да е за изпълнение на надзор на обект за строителство на пълен инженеринг.

2) Експерт част ВиК: магистър - ВиК (ХТС), (ХМС) или еквивалентна – Професионален опит: 10 /десет/ г. в строителство, проектиране и/или строителен надзор. Специфичен професионален опит: Участие в екип на подобна длъжност на минимум 2 /два/ изпълнени договора за упражнен строителен надзор в проектирането и строителството, от които единия да е за изпълнение на надзор на обект за строителство на пълен инженеринг.

3) Експерт Координатор по безопасност и здраве: магистър – строителна инженерна специалност. Опит: 5 /пет/ г. като координатор по безопасност и здраве. Участие в екип на подобна длъжност на минимум 1 /един/ изпълнен договор за упражнен строителен надзор в проектирането и строителството; да притежава удостоверение по чл.5 (2) от Наредба2/2004 г.

4) Експерт по качеството и съответствието на материалите: строителен инженер или инженер-химик. Опит 5 /пет/ г. в строителна лаборатория или изпълнение на строителен надзор в строителството. Участие в екип на подобна длъжност на минимум 1 /един/ изпълнен договор за упражнен строителен надзор.

Освен посоченият минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката.

Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя, освен  по изключение в следните случаи:

1. при смърт на ключовия експерт;

2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на ключовия експерт;

3. при необходимост от замяна на ключовия експерт поради причини, които не зависят от Изпълнителя (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);

4. когато ключовият експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

В горепосочените случаи изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за наличието на някое от горните основания и експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и приложи доказателства за това. При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава квалификация и професионален опит, не по-малки от минималните изисквания, заложени в настоящата документация. Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в настоящата документация. В този случай възложителят дава на изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката - Образец 12. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии - Образец 13, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това всеки ключов експерт трябва да подпише декларация за съгласие - Образец 14.

4.3. Участниците трябва да са лицензирани за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ. Лицензът или еквивалентният документ, доказващ правото за извършване на дейностите по предмета на поръчката трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича преди 30.12.2013 г., участникът следва да представи декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държавата в която са установени.

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл.166 от ЗУТ или еквивалентен документ, доказващ правото за извършване на дейностите по предмета на поръчката. Лицензът или еквивалентният документ трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича преди 30.12.2013 г., участникът да представи декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държавата в която са установени.

4.4. Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на дейности, предмет на настоящата процедура или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството .

Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват на дейност, предмет на настоящата процедура. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приемат се и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе по т.4.1. и т.4.2. се прилагат за обединението като цяло, а по т.4.3. и т.4.4. за всяко от лицата в консорциума/обединението.

В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискванията от т.4.1. до т.4.4. съобразно вида и дела на участието си.

5. Съдържание на офертата.

5.1. Общи положения

Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация и обявлението документи и при спазване на изискванията на чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗОП.

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик или кутия или кашон и се подава в деловодството в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Пликът по предходното изречение съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

ПЛИК №1 с надпис „Документи за подбор” в който се поставят документите, изискани от Възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1-6, 8, 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. В ПЛИК №1 се поставят всички документи, описани по-долу в документацията, като „Документи за подбор”.

ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят предложенията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий „икономически най-изгодна оферта” - по образец. (Образец №18).

ПЛИК №3 с надпис „Предлагана цена” е плика, който съдържа ценовото предложение на участника (Образец № 19).

Всички документи от всеки един плик от офертата се сканират последователно в един общ файл в PDF формат и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.

Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани.

Документите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в един общ непрозрачен плик с надпис „Оферта ......................." и наименование на участника.

Върху общия непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон трябва да бъде изписана следната информация:

5.2. Изисквания към съдържание на пликовете

І. Плик №1 - Документи за подбор

1. Оферта за участие - Образец 1

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов упълномощен представител;

3. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатът или участникът - юридическо лице или едноличен търговец, прилага към своите заявления за участие или оферта и удостоверение за актуално състояние; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За участници чуждестранни физически или юридически лица – представят еквивалентни документи съобразно законодателството по регистрация.

4. Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС, ако е налично такова.

5. Когато участникът е обединение – представя се нотариално заверен договор за създаване на обединението и Декларация по Образец № 7 от член на обединение/консорциум за обвързаност и създаване на юридическо лице при подписване на договор. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциум) сключват договор. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са солидарно отговорни, за изпълнението на договора и, че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да упълномощят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението (консорциума) след подаването на офертата.

6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата(оригинал), представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника.

Важно:!!! Декларациите по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

7. Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката - Образец 2

8. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили, счетоводни години (2009, 2010 и 2011г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

9. Справка-декларация за оборота на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 10;

10. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 , б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от ЗОП - Образец 4;

11. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 , т.1, т.3 , т.4 и т.5 от ЗОП - Образец 5;

12. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП - Образец 6;

13. Документ за закупена документация - копие;

14. Декларация за приемане на клаузите на проекто-договора - Образец 8;

15. Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти , включително стойностите, датите и получателите - Образец 11; Тези договори следва да са сключени и изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок за подаване на оферти  като може да са сключени с Възложител по смисъла на ЗОП или с други лица.

16. Препоръки за добро изпълнение на договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, посочени от участника в Образец 11. Тези препоръки задължително трябва да съдържат стойността, датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт.

17. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от ключови експерти с професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката - Образец 12. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че ключовите експерти, отговарят на минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии - Образец 13, документи за придобита квалификация, копие от трудова книжка, граждански договори, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния опит и квалификация. Заедно с това всеки ключов експерт трябва да подпише декларация за съгласие - Образец 14.

18. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители - Образец15;

19. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка - Образец 16;

20. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал;

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: «Гаранция за участие на обществена поръчка с партиден номер в РОП-.........(по обявлението в РОП към АОП). Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят (т.е. да са равносилни и/или по-благоприятни) на тази по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедурата - Образец 17.

Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

21. Заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича преди 30.12.2013 г., участникът да представи декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

22. Копие от Сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно, заверено от участника.

23. Декларция по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП - Образец 20;

Органите от които участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната са: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

24. Декларция за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура - Образец 3;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл.56, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейностите, свързани със стоителство или услуги.

ІІ. Плик №2 с предложение за изпълнение на поръчката

В предложението за изпълнение на поръчката по Образец 18 участникът представя своята визия за изпълнение на поръчкта, като описва в свободен текст предложенията си по следните показатели:

1. Рискове по изпълнението – П2

Участниците следва да идентифицират съществените рисковете, които могат да окажат негативно влияние при изпълнението на договора, и да предложат конкретни и ясни мерки за управлението им и/или предотвратяване на негативните последици от тяхното вредоносно влияние. Предложените от участника рискове следва да са съществени, да бъдат ясно разграничени един от друг и да не се припокриват, да бъдат тясно свързани  с предмета на договора и дейностите, които ще се изпълняват по Техническата спецификация.

Всеки един риск следва да бъде съществен, т.е. да е налице реална възможност за възникванието му и да бъде от характер и естество, че може да окаже негативно влияние върху изпълнението на договора и/или проекта. Всеки един риск следва да е съпроводен с конкретни и ясни мерки за управлението му и/или адекватни мерки за предотвратяване на негативните последици от неговото вредоносно влияние.

Не се вземат под внимание и не се зачитат несъществени, неясни, припокриващи се, неконкретни и/или рискове, които не са придружени от конкретни и ясни мерки за управлението им и/или адекватни мерки за предотвратяване на негативните последици от тяхното вредоносно влияние.

Несъществени са рискове, които не са от характер и/или естество, че да могат да окажат негативно влияние върху изпълнението на договора и/или проекта.

Неясни са рисковете, които обективно не са свързани и не са относими, респ. не оказват влияние върху изпълнението на договора.

Припокриващи се са два или повече риска, които, макар и формално да са посочени под различно наименование, по същество предствляват един и същи риск, оказващ влияние върху изпълнението на договора.

Неконкретни са рискове, които не са свързани с начина на работа и/или са посочени така, че от описанието им не може да се направи заключение за съдържанието на риска.

2. Организация и методология при изпълнение на поръчката - П3

Показателят включва предложението на участника по следните подпоказатели:

  - Организационна структура – разпределение на експертния състав

Предложението на участника по този показател следва да включва предложение на мерките и огранизацията, която същият ще предприеме във връзка с качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора. Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация. Участникът следва да опише за всеки от експертите дейностите, които същият ще изпълнява във връзка с мониторинга и следенето на рисковете по изпълнението, както и мерките за реакция при възникване на риск.

  - Методология и организация на изпълнение на дейностите

Предложението на участника по този показател следва да съдържа пълно описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на договора и да предвижда мерки за контрол и координация на изпълнението. Предложената методология и дейностите в нея следва да са много добре описани, структурирани и последователни. Следва да се сочат резултатите, до които ще доведе всяка от дейностите, които се предпиемат в контекста на общата задача – изпълненеито на договора. Да се посочват методите, които ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно да са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка. Всички дейности описани в методологията следва да са обвързани в обща последователност и взаимосвързаност.

Важно:!!! Комисията отстранява от участие в процедурата техническо предложение, в което участник е предложил организационна структура и разпределение на експертния състав и/или методология на изпълнение на договора, които не съответстват на изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и задълженията на изпълнителя по договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ. Плик №3 с ценовото предложение, изготвено по образец - Образец 19;

Предлаганата цена за извършване на услугата трябва да е в лева без ДДС и да включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото изпълнение на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни и налози и други разходи свързани с изпълнението на поръчката, като възнаграждения на служителите, такси, печалби и всички суми, съгласно нормативен акт.

Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Ценовото предложение на участника не може да надвишава предварително обявената обща прогнозна стойност за изпълнение на дейностите.

При изготвяне на ценовото си предложение, участникът следва да предвиди и включи в крайната цена всички разходи, разноски, възнаграждения и прочее, дължими във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.

Важно:!!! Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура, ако офертата му надвишава предварително обявената прогнозна стойност.

Участници, които, по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

5.3. Общи указания и изисквания към документите в офертата

ВАЖНО !!!!!

- Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, да се спазват изискванията на чл.56, ал.3. от ЗОП.

- Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, да се спазват изискванията на чл.56, ал.4. от ЗОП.

- Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, да се спазват изискванията на чл.56, ал.2 от ЗОП.

- Документите трябва да са подредени и номерирани съгласно приложения списък

- Всички документи трябва да са:

а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго изискване за заверка на документа;

б/ Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за извършването на тези действия;

в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им, не повече от 1 месец или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Декларациите и офертата се подписват преди или към датата на подаване на офертата;

г/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или в превод, а документите по т. 3 и т. 4 от «Документи за подбор» в официален превод;

д/ Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език, в противен случай няма да бъдат разглеждани;

е/ По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, упълномощени от лицата, които го представляват/.

## Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

## Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, същите следва да бъдат представени и в превод на български език. При несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

5.4. Подаване на офертата

Офертите, изготвени съобразно изискванията се подават в обявения срок в Деловодството на Общината.

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик  или кутия или кашон и се подава в деловодството, в обявения срок, от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика участникът посочва обекта на поръчката, за която участва, подателя, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес.

При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

5.5. Валидност на офертата

Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената оферта. Срокът на валидност на офертите, изискван от Възложителя е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

5.6. Комуникация между възложителя и участниците

5.6.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

5.6.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини: лично срещу подпис; по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба; по факс; по електронна поща; чрез обявление на електронната страница на Възложителя; чрез комбинация от тези средства.

5.6.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до Възложителя, като се посочват и лицата за контакти/съгласно обявлението/.

5.6.4. Участниците в процедурата внасят своите питания, отговори и др. документи в писмен вид в Деловодството на общината лично; по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба или по факс.

5.6.5. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

6. Гаранция за участие и изпълнение

Гаранцията за участие е в размер на 4 000,00 (четири хиляди лева) лв. Гаранцията за участие се внася като парична сума по IBAN сметка на общината, посочена в обявлението за откриване на процедурата или се представя като банкова гаранция за срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие се задържа, респ. усвоява в полза на Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.

Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Община Бяла Слатина за участие, в текста на гаранцията изрично да е посочена възможността за задържането й по реда на чл.61 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на общината или представена като банкова гаранция в деня на подписване на договора е 3 /три/ % от стойността на поръчката.

Банковата гаранция за изпълнение на договора е неоходимо да бъде валидна за срока на договора. В договора са описани случаите, в които възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на договора. Банковата гаранция може да бъде по образец на съответната банка, но задължително трябва да съдържа клаузите от примерния образец.

Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него.

7. Отваряне и разглеждане на офертите и провеждане на процедурата

7.1. Отваряне на оферите

Подадените оферти ще се отварят публично на датата и в часа, посочени в обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка в Административна сграда на Община Бяла Слатина – гр. Бяла Слатина, ул.Климент Охридски” № 68. Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел, след съответното легитимиране с представителен документ. Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено пълномощно. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликове № 3 „Предлагана цена” на останалите участници. Комисията отваря пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най- малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. Комисията отваря Пликове № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които те съдържат и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. След това приключва публичната част на заседанието на комисията и същата продължава работата си самостоятелно. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП до всички участници.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията. В случаите по ал.1 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: http://www.byala-slatina.com

При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, след надлежно легитимиране. Представителите се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията не отваря Пликове №3 с предлагана цена на участници, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя.

След отваряне и оповестяване на ценовите оферти, комисията продължава работата си самостоятелно. Извършва проверка на ценовите предложения за съответствие на съдържанието им с изискванията на възложителя. Ако има разлика в сумата, изписана с цифри и словом, за вярна се смята сумата словом

Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл.37, ал.1 от ЗОП е с 20 /двадесет/ на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

7.2. Oценка на офертите и основания за отстраняване на участник

7.2.1 Оценка на офертите

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата методика.

Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана в документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите", която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на чл.71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите;

- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

- становищата на консултантите;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

- дата на съставяне на протокола;

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава писмени указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

7.2.2. Основания за отстраняване на участник

Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:

- Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

- По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП

- Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия и изисквания за представяне.

- Не е представен някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

- По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация  съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

- Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.

- Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.

- За когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор

7.3. Oбявяване решението на възложителя

Възложителят в срок от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти по всеки лот и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

Възложителят уведомява Европейската комисия съгласно чл.45а, ал.1, т.5 от ЗОП.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

7.4. Прекратяване на процедурата.

7.4.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

- поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

7.4.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта или заявление за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл.47-53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

- участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 или не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 и 5 или на изискванията на чл.47, ал.2, когато са посочени в обявлението.

7.4.3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по т.7.4.1 или 7.4.2 да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията по обществени поръчки.

В случаите по чл.39 ,ал.1, т.3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по определените в ЗОП случаи, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението.

8. Сключване на договор за възлагане на поръчката.

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл.41 ал.3 от ЗОП.

4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

5. Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от изискванията на чл.42, ал.1 ЗОП.

6. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

6.1. не изпълни задължението по чл.47, ал.10 и чл.48, ал.2 ЗОП;

6.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

6.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и/или е поставено от възложителя при откриване на процедурата

Забележка: т.6.1. не се прилага в случаите когато Възложителите, за които се прилага чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по чл.47, ал.10 от ЗОП, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.

7. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

8. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

8.1. промяна в сроковете на договора, или

8.2. частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

8.3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

8.4. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или

8.5. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

8.6. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 /шест/ месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Изменението на цената на основание т.8.4. е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

9. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

9. Oпределения и използвани съкращения

А. Определения

В Настоящите „Указания към участниците в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка”, които включват следните думи и изрази, които ще имат посочените по-долу  значения, освен ако контекстът не изисква друго значение.

9.1. „Възложител” означава лице, което финансира изпълнението на тази Обществена поръчка и е наречено по този начин в Договора, както и законните правоприемници на това лице.

9.2. "Кандидат" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е подало заявление за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление, състезателен диалог или ограничен конкурс за проект.

9.3. „Заинтересован кандидат“ е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключено.

9.4. "Участник" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта или проект.

9.5. „Заинтересован участник“ е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила.

9.6. „Изпълнител” означава Участник, който е избран, като такъв в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и наречен по този начин в Договора и законните правоприемници на това лице.

9.7. „Заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.“

9.8. "Закон на държавата, в която кандидатът или участникът е установен" е:

а) за физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица - правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица - правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

9.9. „Страна” означава Възложителят или Участникът или Изпълнителят, както изисква контекстът.

9.10. "Договор за обществена поръчка" е възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.

9.11. „Документация за участие” означава указанията, техническите спецификации, документите, информацията и всички приложения, които са свързани с настоящата обществена поръчка и се предоставят възмездно от Възложителя.

9.12. „Технически спецификации” означава указанията и информацията, които са свързани с цялостното изпълнение на настоящата обществена поръчка и се предоставят от Възложителя в документацията за откритата процедура.

В тази обществена поръчка възложителят ги определя чрез посочване на:

а/ европейски технически одобрения и общи технически спецификации и други технически еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно";

б/ български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма стандарти по т. „а“;

в/ работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;

г/ работни характеристики или функционални изисквания по т. „в“ с позоваване на спецификации по т.“а“ или „б“, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;

д/ спецификациите по т.“а“ или „б“ - за определени характеристики, а за други - чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. „в“.

9.13. "Стандарт" е техническа спецификация, одобрена от призната организация по стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:

а) международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;

б) европейски стандарт: стандарт, приет от европейска организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;

в) национален стандарт: стандарт, приет от национална организация по стандартизация и достъпен за широката общественост.

9.14. "Технически еталон" е всеки продукт, създаден от европейски организации по стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури за насърчаване на пазарните потребности.

9.15. „Оферта” означава техническо предложение и предлагана цена заедно с цялата необходима информация, документи, приложения, които се подават за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка от Участника.

9.16. „Предлагана цена” е предложение с цена и срок за изпълнение на поръчката към предложението.

9.17. „Персонал” означава работници и/или служители в това число и на всеки Подизпълнител, ангажиран в обществената поръчка, които Участника, ще ползва.

9.18. „Подизпълнител” означава всяко лице, посочено поименно в Предложението като подизпълнител за изпълнение на част от Обекта.

9.19. „Произход” означава мястото, в което материалите и/или оборудването се добиват, отглеждат или произвеждат и/или от което се доставят услугите.

9.20. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.

9.21. "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

9.22. "Непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

9.23. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.24. "Обща техническа спецификация" е техническа спецификация, изготвена в съответствие с процедура, призната от държава членка и обнародвана в "Официален вестник" на Европейския съюз.

9.25. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

9.26. "Писмен" или "Писмен вид" е всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

9.27. "Трета страна" е страна, която не е член на Европейския съюз.

Б. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ВиК 			Водопровод и канализация

ПСОВ 			Пречиствателна станция за отпадъчни води

ЕИО 			Европейска икономическа общност

ЕС 			Европейски съюз

ЗВ 			Закон за водите

ЗБР 			Закон за биологичното разнообразие

ЗОП 			Закон за обществените поръчки

ЗОЗЗ 			Закон за опазване на земеделските земи

ЗООС 			Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ 			Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗУТ 			Закон за устройство на територията

МЗ 			Междинно звено

МОСВ 			Министерство на околната среда и водите

ОПОС 			Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

ОЕСУТ 		Областен експертен съвет по устройство на територията

ПИП 			Прединвестиционно проучване

СМР 			Строително – монтажни работи

ТП 			Техническа помощ

УО 			Управляващ орган

10. Eтични клаузи

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя.

3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на Възложителя.

4. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

5. За периода на изпълнение на договора, Изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

7. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

8. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

10. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо от щетата, да прекрати договора без предизвестие и без право на компенсация за Изпълнителя.

11. Възложителят си запазва правото да прекрати или анулира финансирането на проекта, ако открие действие на корупция от произволен характер на произволен етап от процеса на възлагане на договора. За целите на тази клауза “действие на корупция” е предлагането на подкуп, подарък, бакшиш или комисионна на лице, като подбуда или възнаграждение за извършването или неизвършването на действие, имащо отношение към възлагането на договора или изпълнението на вече сключен договор с Възложителя.

12. Ако се установи, че възлагането или изпълнението на договора е довело до необичайни разходи, всички кандидат предложения ще бъдат отхвърлени или всички договори ще бъдат прекратени. Такива необичайни разходи са комисионни, които не са споменати в основния договор или не са следствие от редовно сключен договор във връзка с основния договор, комисионни, които не са платени за реални и законни услуги, комисионни, преведени под формата на данъци, комисионни, платени на неясен получател и комисионни, платени на компания, която има всички изгледи да бъде компания - параван.

V. Технически спецификации

СЪДЪРЖАНИЕ

5.1.    Общи положения

5.1.1. Дефиниции

5.1.2. Място на изпълнение

5.1.3. Възложител

5.1.4. Настояща ситуация

5.2.	 Цели на настоящите технически спецификации

5.2.1. Обща цел

5.2.2. Специфични цели

5.2.3. Резултати за постигане

5.3.    Допускания и рискове

5.3.1. Допускания

5.3.2. Рискове

5.4.    Обхват на задачите на изпълнителя

5.4.1. Обхват на поръчката

5.4.2. Конкретни дейности по поръчката

5.4.3. Отговорности и дейности при упражняване на строителен надзор.

5.4.4. Взаимодействие с участниците в строителния процес:

5.4.5. Основни стр.монтажни работи по проекта след проектиране в работна фаза.

5.4.6. Основни положения при осъществяване на строителен надзор на проектирането и строително - монтажните работи.

5.4.7. Надзор на качеството на материалите за строителния процес

5.4.8. Контрол.

5.4.9. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

5.4.10. Изисквания за опазване на околната среда.

5.4.11. Строителен надзор по приемане на изпълнените работи в инженеринга.

5.4.12. Други специфични изисквания.

5.1. Общи положения

5.1.1. Дефиниции

Относно дефинициите, освен ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени тук по азбучен ред и изписани в цялата документация и спецификациите, имат следното значение:

- „Археологически обекти” са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания – Закон за културното наследство;

- „Възложител” е Община Бяла Слатина, представлявана от Кмета на Общината ;

- „Гаранция за изпълнение на договора” означава паричен депозит по Набирателната сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава изпълнението на задълженията си по Договора за изпълнение.

- „Гаранционни задължения” означава, което и да е задължение за отстраняване на Дефект в съответния Гаранционен срок съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на инженеринга;

- „Гаранционен срок” означава съответния общ гаранционен период за изпълнените СМР на Строежите, вкл. съоръжения, предложен в Техническата оферта, но не по-малко от нормативно определените;

- „График за изпълнение” означава линеен мрежови график с времева диаграма за изпълнение на инженеринговите дейности: проектантски услуги, отделните видове СМР, доставка и монтаж на оборудване  и пускови работи, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предложил с Техническата оферта, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката и за цялостното завършване на обекта;

- „Ден на достъп” означава датата на съставяне и подписване на Протоколи Образец 2 и/или Образец 2а „за откриване  на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи  по време на строителството, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка;

- „Дата на приключване” означава датата на съставяне на Констативен акт обр.15 и Акт обр.17 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- „Дейности по Договора” означава дейностите по чл. 2 от този Договор;

- „Дефект” означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Техническите спецификации качества на изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, свързани с безопасната експлоатация;

- „Договор” означава договор за изпълнение, вкл. преамбюла и приложенията, както и приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка;

- „Доставчик” означава лицето, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за доставката на стоки, материали и оборудване за влагане в изпълнението на Строежа в суров или преработен вид или произведени при заводски условия;

- „Екзекутивна документация” е документацията, регламентирана в чл. 175 от ЗУТ, която се изготвя и одобрява (ако е приложимо) преди датата на Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти. Трябва да е заверена и представена при провеждане на Комисията за установяване годността за приемане на обекта по предаване (Образец 15);

- “Етап” означава част от Строежа, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълни при условията на Съществено завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение на СМР междинен срок;

- „Екип” означава лицата, които извършват техническото ръководство на Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и технически правоспособен персонал), които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с Техническата оферта, ще използва за изпълнение на Строежа;

- „Забава” е несвоевременното изпълнение на дейности или които и да са др. работи и/или задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предвидения График за изпълнение на инженеринга, или изпълнение, което е направено извън, който и да е законово-регламентиран и/или договорно-установен срок;

- „Законови разпоредби” означава Конституцията на Република България, между-народните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, инструкция или заповед, направени въз основа на закон или директива с правно действие на територията на Р България, които засягат Проектната документация или СМР или изпълнението, на което и да е задължение по този Договор;

- „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) е законът, обнародван в ДВ, бр. 28 от 2004 г., с последващите му изменения и допълнения;

- „ЗКН“ - Закон за културното наследство (ДВ, бр. 19/ 13.03.2009 г.)

- „ЗУТ” означава Законът за устройство на територията, (ДВ, бр.1 от 2001 г., с последващите му изменения и допълнения);

- „Известие за дефект” означава писмено съобщение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявен в Гаранционните срокове Дефект;

- „Измама” е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в:

а) по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или бюджетите, управлявани от или от тяхно име;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект;

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са отпуснати;

б) по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската общност /общности;

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект;

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект.

- “Инвестиционен проект” е проектната документация и изискуемите приложения по смисъла на ЗУТ,  въз основа на които се издава разрешение на строеж;

- „Количествена сметка” означава сметка, включваща и обобщаваща сметките по частите на инженеринга: проектантските и надзорни дейности, видовете строително - монтажни работи (СМР), спецификации на технологичното оборудването, окомплектовка и обзавеждане, съответстващите им фиксирани единични цени от ценовата оферта и окончателните стойности за даден вид СМР до окончателното завършване и предаване на обекта;

- „Консултант”, означава лицето, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил договор за консултантски услуги или строителен надзор по смисъла на чл.166 ал.1 и 168 от ЗУТ, за които е изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- “Лошо изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение.

- „Междинен сертификат за изпълнени строително-монтажни работи” означава сертификатът, който е основание за извършване на Междинно плащане;

- „Междинно плащане” означава плащането от Възложителя на Изпълнителя на част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) стойността на действително изпълнените за съответния период количества и видове работи по стойности, определени в съответствие с количествената сметка от ценовoто предложение, (б) намалена с пропорционална част от платения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс;

- „Набирателна сметка” е сметка  IBAN: BG 96 IABG 7494 3302 0254 00 при Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – офис Бяла Слатина, открита на името на Възложителя, по която Изпълнителят внася/е внесъл сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато същата е под формата на паричен депозит;

- „Надлежни доказателства за извършените работи“ означават приложенията, изисквани към актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи  по време на строителството и Сертификатите и които удостоверяват:

- съответствието на оборудване, продукти и материали преди влагането им в строежа (документите трябва да са съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти);

- протоколи и замервания на работни коти, количества и/или др. технически показатели, заверени от Консултанта;

- „Начало на строителството” означава датата на съставяне и подписване  на Протоколи Образец 2 и/или Образец 2а „за откриване  на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи  по време на строителството;

- „Недостатък” е всяко неправилно изпълнение на дейностите, изразяващо се в (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в Строежа на Строителни продукти и/или оборудване с по-лошо от договореното качество; (б) изпълнение със съществени отклонения от издадените строителни книжа; (в) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

- „Неизпълнение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е което и да е негово или на неговите служители, работници, представители, съконтрагенти, агенти и/или подизпълнители  виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този Договор или приложимите Законови разпоредби;

- „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

- „Неточно изпълнение” означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или частично изпълнение;

- „Обект“ – е обектът на поръчката:

- „Обявлението” е обявлението за Обществената поръчка по чл.25, ал.2 от ЗОП, обнародвано в електронната страница на Държавен вестник под № [регистрационен №] от [дата] и в Официалния вестник на Европейския съюз под № [регистрационен №] от [дата];

- „Оборудване (технически капацитет)” означава строителните машини, техника, производственото оборудване и съоръженията, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, следва да осигури и поддържа за изграждането и до завършването на обекта;

- „Обществена/та поръчка (ОП)” означава проведената при условията и по реда на ЗОП открита процедура за възлагане на Договора;

- „Окончателно завършване” на СМР означава приключването на работите, за което е съставен Протокол - Образец №15  и Протокол - Образец №17, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

- „Оферта” означава Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, състояща се от Техническа и Ценово предложение, на базата на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел решение за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на Обществената поръчка и която е неразделна част от този Договор;

- “План за безопасност и здраве” е планът за безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. с последващите изменения и допълнения);

- „Предмет на обществената поръчка” означава изпълнението на всички дейности посочени в документацията за Обществената поръчка и приложената Техническа спецификация за изпълнение предмета на поръчката.

- „Проектант” е участникът в строителството, който изработва техническия проект и осъществява авторски надзор с разработване на детайли в съответствие със сключения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор;

- „Проектна документация” означава цялата документация, включваща кадастрални скици, устройствени планове, прединвестиционни проучвания, инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ, заедно с договори, писма и актове по съгласуване, одобряване и утвърждаване на решения, становища и разрешения за целите на разрешаването на строежа;

- „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни работи” означава протокола, регламентиран в чл. 50, ал.1 от този Договор;

- „ПУП” означава подробният устройствен план, включително парцеларния план, по смисъла на ЗУТ;

- “Пълно неизпълнение” е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;

- „Сертификат” означава отчет-протокол за извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- „Сертификат за плащане” означава всеки Междинен сертификат за плащане и Сертификатът за съществено завършване, които се съставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверяват от КОНСУЛТАНТА и подлежат на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и който е основание за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на част от Цената за изпълнение на договора;

- „Сертификат за съществено завършване” означава сертификатът, регламентиран в чл. 49, ал. 5 от този Договор, издаден след завършване на работите в обем и качество, за които е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Образец №15 и Протокол за 72-часова проба при експлоатационни условия – Образец №17, даващи възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отправи искане до ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия за съставяне на Протокол за установяване годността за ползване на строежа -  Образец 16, съгласно чл. 176, ал.1 от ЗУТ;

- „Сертификат за окончателно завършване на работите” означава сертификатът, който се съставя при изпълнение на СМР в обем и качество, определени с Протокол Образец 16;

- „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;

- „Строителна площадка” означава територията, върху която ще се изгради Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на СМР;

- „Строителни и монтажни работи (СМР)” означава дейностите, които следва да се извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа;

- „Строителни продукти” са продуктите, които се влагат в Строежа: строителни материали, оборудване, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.;

- „Страни” означава колективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор;

- „Строеж” означава обектите, посочени в Документацията за участие и проектната документация, които (а) представляват резултатът от извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР и други работи, и които (б) след въвеждането им в експлоатация са достатъчни сами по себе си да изпълняват  икономическа или техническа функция;

- „Съществено завършване” на работи и/или СМР означава приключването на тези работи, позволяващо предаването на строежа или част/етап от него от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Образец №15 и Протокол за 72-часова проба при експлоатационни условия – Образец №17;

- „Съществено неизпълнение” е неточното изпълнение, на които и да са от инженеринговите дейности, стойността на които е равна или надхвърля 10 % (десет процента) от Цената за изпълнение на Договора;

- „Техническа инфраструктура” е съгласно §4 т. 31 от ДР на ЗУТ: „система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност“ и с елементи, формулирани в чл. 64 ал. 2 от Закона;

- „Техническа оферта” е частта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в Обществената поръчка, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил обвързващи предложения за изпълнение на Договора;

- "Технически паспорт" е съгласно §4 т. 64 от ДР на ЗУТ: „документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация“;

- "Технически спецификации" са съвкупността от технически предписания в закони, други нормативни актове, стандарти, еталони и технически одобрения, които определят работните характеристики, функционалните изисквания и спецификациите, определящи изискванията към Строителните продукти така, че да отговарят на предвидената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ употреба и експлоатация. Тези предписания включват правилата и параметрите за проектиране, съгласуване, методи или технологии на строителство, вложените материали и оборудване, изпитване, строителен надзор, условия за приемане на строителните и монтажните работи и всички други технически условия, свързани с изграждането на Строежа. Част от техническите спецификации е и техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставена с документацията за участие в Обществената поръчка;

- „Технологично-строителна програма” означава програма, представена в Линейния календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнение на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- „Финансов риск” е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните разновидности:

а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс;

б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент;

в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена.

- „Форсмажорно обстоятелство” („Непреодолима сила”) означава непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при полагане на дължимата грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати съответно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди и предотврати и не зависи от волята на страните като: непредвидим недостиг в наличността от персонал или стоки и материали, предизвикан от епидемия или действия на правителството, земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго, свлачища, откриването на археологически находки и др; Неблагоприятните климатични условия са форсмажорно обстоятелство, когато поради тяхното наличие няма технологична възможност за продължаване на строителството;

- „Цена за изпълнение на Договора” означава сумата по чл. 5, ал.1 от този Договор, определена в съответствие с „Ценово предложение“, която следва да се плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на изпълнение и приключване на дейностите, както и отстраняване на всякакви дефекти в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти, съгласно офертата на Изпълнителя;

- „Ценово предложение” цената за изпълнение на договора, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка;

- “Частично изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако, изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата Страна или, поради естеството на задължението, частичното неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

5.1.2. Място на изпълнение

Република България, община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина

5.1.3. Възложител

Община Бяла Слатина

5.1.4.Настояща ситуация

Финансиран проект по Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013 г.”

5.2. Цели на настоящите технически спецификации

5.2.1. Обща цел

Техническите спецификации да помогнат на изпълнителя да изпълни строителния надзор в пълен обхват над СМР на обектите, съгласно одобрения от Възложителя проект.

5.2.2. Специфични цели

  - Обезпечаване на пълно съответствие със законовите изисквания за извършване на строителство съгласно ЗУТ

  - Осигуряване на готовност за междинни и окончателни плащания чрез правилно извършване и отчитане на извършените СМР

5.2.3. Резултати за постигане

- Изготвена оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ за дописване на разрешението за строеж за обектите;

- Изготвена оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл.142, ал.8 от ЗУТ

- Упражнен строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;

- Изготвен технически паспорт на обектите съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.;

- Изготвено кадастрално заснемане на обекта  по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния  регистър.

- Издадено Разрешение за ползване на обектите

- Пуснати в експлоатация обекти

5.3. Допускания и рискове

5.3.1. Допускания

- Продължаващо изпълнение на Оперативна Програма „Околна Среда 2007-2013 г.”

- Добро сътрудничество и координация на действията между основните институции - на
национално, регионално и местно ниво

- Предложения проект съответства напълно с Плана за развитие на Община Бяла Слатина

- В проекта са заложени следните основни принципи:

Изпълнителят/те трябва да изпълни всички необходими дейности в съответствие със ЗУТ, както и всички действащи нормативни актове, свързани с него.

Изпълнителят трябва да представи на Възложителя лиценз и валидна застрахователна полица в съответствие със Закона

Изпълнителят трябва да изпълнява надзора над СМР съгласно сроковете, определени в договора за изпълнение.

Възложителят има право да контролира дейността на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да информира периодично Възложителя за хода на изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.

5.3.2. Рискове

•	Закъснения / проблеми във връзка с изпълнение на исикванията и условията на ЕС

Ограничения - зависимост от избраната фирма

• Проблеми, произтичащи от разликите в Европейските и Българските стандарти/ нормативни уредби

Ограничения - зависимост от избраната фирма

• Закъснение на началото на започване на работите поради трудности, възникнали по време на тръжните процедури и избор на фирма

Ограничения - зависимост от кандидатстващите фирми

• Забава в изпълнение на възложените задачи от страна на фирмата-изпълнител

Ограничения - зависимост от избраната фирма

• Влизане в сила на нови наредби и промени в законодателството по време на изпълнение на проекта, които ще рефлектират върху проекта

Ограничения - зависимост от настъпили нови законодателни промени

•	Дефинираният обхват на работите надхвърля заложените бюджети, което ще наложи преразглеждане на приоритетите по отношение обхвата на работите

Ограничения - зависимост от координацията между Общината, МОСВ и избраната фирма

Неизпълнение на някои от изискванията и към двете страни по договора, както и общ риск за финансиране на договора.

5.4. Обхват на задачите на изпълнителя

5.4.1. Обхват на поръчката

Осъществяването на независим строителен надзор в проектирането и строителството на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина” ще е за следните обекти: Изграждане на ПСОВ-Бяла Слатина и довеждаща инфраструктура, Реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна (вкл. СВО); Реконструкция на канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ (вкл. СКО)  и контрол по изпълнените строително-монтажни работи за обекта от лицензирана надзорна фирма, във връзка с чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Строителният надзор ще бъде възложен на изпълнители, притежаващи необходимите лицензи, съгласно ЗУТ за изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор. Той ще обхваща:

- извършване оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите;

- извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ за вписване и допълване със Забележка издаденото разрешение за строеж за обектите

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;

- изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата,  посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;

- кадастрално заснемане на обектите по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния  регистър.

5.4.2. Конкретни дейности по поръчката

Договорът за строителен надзор ще включва дейности по:

- Издаване на доклади за съответствие на изготвените технически проекти, в рамките на инженеринга, по реда на ЗУТ (ПСОВ и реконструкция на ВиК мрежа в Бяла Слатина)

- Законосъобразно стартиране на строежа;

- Коректно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- Извършване на СМР съобразно одобрен инвестиционен проект и спецификации;

- Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;

- Опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР;

- Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с техническите спецификации;

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- Проверка на коректността и спазването на договорните и нормативните условия за разплащане на извършените СМР;

- Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

- Издаване на технически паспорти на строежите.

- Други задължения, произтичащи от действащото законодателство и от договора за възлагане на дейностите.

Изпълнителят на строителния надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение.

На базата на заключенията от извършения строителен надзор ще се пристъпи към окончателната приемно-предавателна процедура на обектите.

5.4.3. Отговорности и дейности при упражняване на строителен надзор.

1. Консултантът, упражняващ строителен надзор носи отговорност за дейностите, регламентирани в чл.168, ал.1 ЗУТ.

2. Консултантът изпълнява всички други задължения, посочени в чл.168, ал.3 до ал.7 вкл. от ЗУТ и тези произтичащи от чл.178 от ЗУТ.

3. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, в т.ч: по чл. 168, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 175, ал. 1, 2 и 5, чл. 176, ал. 1 и чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, в т.ч:

- Да осигури сключване на окончателни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на строежа към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастър;

- Да участва при изготвянето на екзекутивната документация на строежа;

- Да не допуска съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост от такива да съблюдава за спазване на разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

- Да извършва контрол по качеството на влаганите материали и качеството на извършваните строителни и монтажни работи, в съответствие с изискванията към строежите по чл.169,  чл. 169а и чл. 170 от  ЗУТ;

- При извършване на оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите, консултантът изготвя оценката в обхвата по чл.142, ал. 5 от ЗУТ;

- Да извърши оценка за съответствие на част „Конструктивна” на инвестиционните проекти във фаза технически проект по чл.142, ал.8 ЗУТ;

- Да извърши кадастрално заснемане на обекта  по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния  регистър;

- Представител на Възложителя да присъства при извършване на тестове и изпитания;

- Да се извърши паспортизация на обектите, съгласно нормативно заложените изисквания и отговорности.

Права, задължения и изисквания към изпълнението на услугата, са съгласно ЗУТ и действащото в страната законодателство, към момента на изпълнението.

Изпълнителя носи отговорност за:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

- годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството

След приключване на строително-монтажните работи изпълнителят, упражняващ строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.

При изпълнение на възложеното, изпълнителят съобразява дейността си по изпълнението с действащото към момента на извършване на услугата законодателство, включително съставя и изготвя документи, вменени като задължение на осъществяващия строителния надзор след промени в нормативната база, последващи сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

При промени в законодателството, регламентиращо дейността, обект на настоящата обществена поръчка, изпълнителят съобразява дейността си със новите изисквания, стандарти, задължения и др. подобни, без да е нужно допълнително възлагане от страна на възложителя и без допълнително заплащане.

Въвеждането в експлоатация на обектите следва да се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категориите на обектите, определени според Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и Разрешенията за строеж.

Изпълнителят се задължава:

- да изпълнява задълженията си съгласно ЗУТ, които продължават до въвеждане на съответния обект в експлоатация;

- да работи с технически правоспособни лица, съгласно ЗУТ;

- да следи за законосъобразно започване на строежа;

- да следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- да следи изпълнението на строежите да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ;

- да гарантира, че всеки разход, за който строителят по договора за строителство иска заплащане е действително извършен и е необходим;

- да контролира спазването на условията за безопасност съгласно, проекта за организация на строителството;

- да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

- да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

- да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;

- да следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;

- да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са свързани с изпълнението на строежа;

- да следи за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за едногодишния изпитателен период на цялото съоръжение;

- да изпълнява координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация;

- да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании или медийни изяви;

- да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба №1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. бр. 36 от 04.05.2007 г.);

- да завери заповедната книга на строежа и уведоми писмено в законовия срок възложителя, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол;

- да присъства, участва в съставянето и подписва всички актовете и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и за законосъобразното им изпълнение, съгласно нормативната уредба;

- да се води, при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3, от данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите за проектирането и строителство и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

- да съставя актовете и протоколите по Наредба № 3 непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място;

- да осигури подписването на актовете и протоколите по Наредба № 3 от технически правоспособните физически лица от екипа си, които са определени за надзор на строежа по съответните проектни части;

- да осигури подписването и подпечатването на актовете и протоколите от управителя/ръководителя на екипа на изпълнителя или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице, тогава, когато е предвидено, че съответния акт или протокол ще се съставят от технически правоспособните физически лица от екипа му, а не от изпълнителя;

- да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

- да изиска съставяне на акта или протокола, ако строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) не отправи писмена покана до другите страни за съставяне на съответните актове и протоколи;

- да съблюдава и спазва сроковете за уведомяване на общинските или други органи, за изпращане или за издаване на актове или протоколи, съобразно Наредба №3 и ЗУТ;

- да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

- да състави протокол за установените съществени отклонения от строителните книжа;

- да спре строителството със заповед при констатирани съществени отклонения от строителните книжа, както и да разрешава с писмена заповед продължаването на строителството след отстраняване на причините, наложили спирането;

- да вписва в заповедната книга на строежа решенията, указанията и заповедите си и да изисква незабавното им изпълнение;

- да уведоми Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) при нарушаване на техническите правила и нормативи в тридневен (3-дневен) срок от установяване на нарушението;

- да завери екзекутивната документация тогава, когато същата се изготвя съгласно ЗУТ;

- да състави техническия паспорт на строежа, на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ. бр. 7 от 23.01.2007 г.), преди да се въведе строежа в експлоатация от компетентния орган;

- да изготви след приключване на строително-монтажните работи “Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2;

- да представи на възложителя “Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа;

- да участва в работата на приемателна комисия, назначена за установяване годността за ползване на строежа и да подпише съставения от председателя на тази комисия протокол;

- да изготви доклади за  извършени одити по достъпност, съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

- да притежава сключена застраховка ”Професионална отговорност”, която да е с валидност до приключване и приемане на работите по договора/ите за строителство;

- да обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително - монтажни работи;

- да  има  организация и програма за работа, необходима за осигуряване на качествен строителен надзор.

При изготвяне на конструктивното становище изпълнителят следва да използва инженер с пълна проектантска правоспособност. Същият специалист  трябва да изготви становище във връзка с преустройство на сградата и смяната на предназначение на всяко дадено помещение базирайки се на обследване на сградата и статически изчисления.

За одобрение на конструктивното становище пред общинска администрация то трябва да е представено заверено и от втори инженер конструктор - технически контрол.

При изготвяне на комплексния доклад за съответствие изпълнителят следва да:

- спазва изискванията за безопасност, предвидени в чл.169, ал.1 от ЗУТ и изискванията на чл.142 от ЗУТ, на проектите с цел одобряване на проектна документация и издаване на Разрешение за строеж.

- да се съобрази с предвижданията на подробния устройствен план;

- да следва правилата и нормите за устройство на територията;

- да спазва изискванията по чл.169, а именно за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция, пожарна безопасност, опазване живота и здравето на хората и тяхното имущество, безопасно ползване на строежа, икономия на топлинна енергия и топлосъхранение;

- да следи за взаимна съгласуваност между частите на проекта и пълното и структурно съответствие на инженерните изчисления

- да спазва Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми, както и санитарно-хигиенните норми.

При издаване на технически паспорт на сградата изпълнителят следва да:

- изготви технически паспорт на строежа в задължителен обхват, съгласно Д.В. бр.7 от 2007 г. – във връзка с влизане в сила на Наредба № 5 от 28.12.2006г. към ЗУТ за задължителна паспортизация на всички видове строежи – новостроящи се, съществуващи (законно или незаконно построени);

- при извършване на обследването да се използват лица, притежаващи необходимия лиценз и/или необходимата проектантска правоспособност, посочени в чл.176в, ал.1-4 ЗУТ, въз основа на договор за възлагане със собственика.

- В техническия паспорт да се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.

- Техническия паспорт да се съставя за целия строеж, като се съблюдават действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ се документират в табличен вид.

5.4.4. Взаимодействие с участниците в строителния процес:

При изпълнението на строителството на обекта Възложителят ще осигури авторски надзор на отговорните проектанти на обектите и ще назначи строителен консултант, който ще изпълнява функциите по настоящата обществена поръчка.

При взаимоотношенията си с Консултанта и проектантите, Изпълнителят на СМР трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконови актове относно независимия строителен надзор, разпоредбите на договора и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията на последния. Взаимодействието на Изпълнителя на СМР с Възложителя и проектантите ще се осъществява чрез Консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните изисквания кога даден проблем може да се реши от него, а кога е необходимо да се ангажира проектант.

При откриване на строителната площадка, Консултантът трябва да предаде на Изпълнителя на СМР неговите процедури за управление на строителния процес, вкл. и образци на документи, а Изпълнителят на СМР в срок от 7 /седем/ дни ще предостави своите обосновани коментари по тях, ако има такива.

В Договора за СМР са предвидени изисквания за отчети за напредъка и други отчети, които Изпълнителят на СМР трябва периодично да изготвя и предава на Консултанта.

При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта. При всички случаи на разногласие между Изпълнителя на СМР и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от Възложителя.

Изпълнителят на СМР ще организира в основната си база за обекта оперативки за проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на Консултанта и техническите ръководители на участъците, на които текущо се изпълняват СМР. Консултантът следва да свиква месечни работни съвещания по проекта, на които Изпълнителят на СМР ще осигурява присъствие на своите отговорни и компетентни представители (технически ръководител на обекта и, когато е необходимо, технически ръководители на определени участъци). Съвещанията ще се свикват в основната база на Изпълнителя на СМР.

5.4.5. Основни строително-монтажни работи по проекта след проектиране в работна фаза.

1. Изграждане на ПСОВ с доставка на машинно-технологично оборудване, вкл. отвеждащ колектор за 12,743 екв. Жители

2. Изграждане на довеждащ път до ПСОВ с дължина 1,062 м, широчина на асфалтовото покритие 3.5 м и два банкета по 1.25 м и отводнителни канавки;

3. Изграждане на довеждащ електропровод до ПСОВ (вкл. и трафопост) – външно ел. захранване 20 kV с обща дължина 1,417 км;

4. Изграждане на  водопровод до ПСОВ с дължина 828.5 м;

5. Реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна (вкл. СВО) с дължина 9,382 км и 485 бр. СВО;

6. Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с дължина 2,035 км, включително отливни канали;

7. Реконструкция на канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ (вкл. СКО) с дължина 10,11 км и 470 бр. СКО, включително отливни канали;

8. Възстановяване на пътната настилка по улиците, по които ще се изграждат нови или ще се подменят стари канализационни клонове и ще се реконстриурат водопроводи с дължина 9,382 км.

  - Доставка на машини и съоръжения

Всички изпълнени дейности по надзора над СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

5.4.6. Основни положения при осъществяване на строителен надзор на проектирането и строително - монтажните работи.

Осъществяване на строителен надзор над строително - монтажните работи (СМР) е съгласно разработен и одобрен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

С представянето на настоящата документация, участниците следва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на надзора върху проектирането и СМР. Не се допуска отклонение от одобрения от Възложителя краен срок съобразно обобщения календарен план - график, представляващ действителните общи намерения на участника за реализация на дейностите по строителството, последователността и разписанието за извършване на предвидените в инвестиционния проект СМР и съпътстващите ги дейности, както и обяснителна записка, която да съдържа технология на изпълнението, начина на организация на строителния процес, начина по който ще бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ посочени в Плана за безопасност и здраве към инвестиционния проект.

Участникът представя описание на организацията на строителния надзор за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

Надзорът върху проектирането и всички изпълнени СМР трябва да е съобразен с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

Строителните продукти трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т.1 и т.2.

- Да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

5.4.7. Надзор на качеството на материалите за строителния процес

Надзора върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния продукт - ще се доказва от изпълнителя на СМР с декларация подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.24.2006 г. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Участникът трябва да може да контролира произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора да изпълнение.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящото Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

За нови и не прилагани в страната строителни и други технологии към съответните проектни части да се изработи раздел, съдържащ пълни строително-технологични решения.

5.4.8. Контрол.

Контролът на обектите ще се упражнява по начин:

- следи за правилното и точно изпълнение на работите посочени в техническите описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема съгласно реда определен в Наредба №2 на МРРБ за разрешаване ползването на обектите в Република България. След получаване на Разрешението за ползване започват да текат гаранционните срокове.

Всички строителни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

5.4.9. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

Надзорът изисква спазване на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Участникът следва съгласно Наредба № 2 да изпълнява мерките посочени в одобрения План за безопасност и здраве приложен към проекта.

5.4.10. Изисквания за опазване на околната среда.

Надзорът изисква от изпълнителя на СМР по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03)

Надзорът изисква от изпълнителя спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както и да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

5.4.11. Строителен надзор по приемане на изпълнените работи в инженеринга.

Предаването и приемането на извършените проектиране и СМР – предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на: 1) ОСИП за проектите и 2) Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и преди да се представят на Ръководителя на проекта за одобряване се проверяват и подписват от Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа.

Всички останали документи, необходими за верифициране разходите по изпълнението на проекта, изискващи се от Сертифициращия орган и посочени в Указания дадени с писмо ДНФ №02/31.08.2007 г. на Министерство на финансите, се представят на ръководителя на проекта за проверка и одобрение.

Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се счита за основание за искане на плащане по реда на договора между Общината и Финансиращата организация.

Преди извършване на междинно плащане, консултантът, упражняващ строителния надзор изготвя междинен доклад, доказващ напредъка на проекта.

След окончателното приключване на СМР консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.

5.4.12. Други специфични изисквания.

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

Извършените работи следва да отговаря на изискванията на ЗУТ и наредбите към него. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

Строителният надзор изисква от изпълнителят да съобразява всички СМР и РСМР с изискванията на Наредба 16/ 27.03.2001 г. за организация на движението по време на строителството.

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи.

Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и  Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството .

VI. Mетодика за определяне на комплексна оценка на офертата – показатели и относителната им тежест

С настоящата методика се определя реда, критериите за оценка, показателите и тяхната тежест при оценка на офертите на участниците.

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП, условията на Възложителя и настоящата методика.

1. Критерий - икономически най-изгодна оферта

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. При отваряне на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата и техни упълномощени представители. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите предложения, комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Възложителят обявява датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на интернет сайта на община Бяла Слатина

2. Показатели за оценка и относителната им тежест:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО).

Максималния брой точки, които участника може да получи в  е 100 точки. „Комплексната оценка” представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен брой точки |
| --- | --- |
| 1. Ценово предложение – П1 | 30 |
| 2. Рискове по изпълнението – П2 | 20 |
| 3. Методология и организация за изпълнение на поръчката – П3 | 50 |

В първата колона са посочени определените показатели, които формират комплексната оценка с техните обозначения, а във втората колона са посочени максимално възможният брой точки по всеки един от показателите

3. Методология за оценка на показателите:

- Ценово предложение- П1- с максимален брой точки - 30

Оценката се формира по формулата:

Минимална предложена цена

П1 =                                                          х 30

Предложена цена от участника

Членовете на комисията оценяват участниците по техническото им предложение към Офертата.

- Техническо предложение:

Оценката на Техническото предложение е с максимален брой точки - 70 точки. То се състои от два компонента – П2 и П3. Оценява се съответствието на офертата с изискванията за техническо предложение, които са описани в документацията за настоящата обществена поръчка. Техническото предложение подлежи на детайлна оценка съгласно следните тежести на отделните му компоненти:

П2 – Рискове по изпълнението – максимален брой точки: 20

П3 – Методология и организация за изпълнение на поръчката – максимален брой точки: 50

Обща оценка по техническо предложение:

Кт = П2 + П3

3.2.1.	Рискове по изпълнението - П2:

| Рискове по изпълнението. | Максимален брой точки 20 |
| --- | --- |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Управляващ орган на Оперативната програма, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, Изпълнителите на отделните договори, асоциираният партньор ВиК дружество; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на Оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента. 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или проблеми, произтичащи от разликите в Европейските и Българските стандарти/нормативни уредби. 7. Дефинираният обхват на работите надхвърля заложените бюджети, което ще наложи преразглеждане на приоритетите по отношение обхвата на работите Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки; - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 20 точки. |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точки. |
|  | В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Описанието на мерките за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове е недеференцирано, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, като предлага непоследователни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на един или няколко от посочените рискове, но те реално са непоследователни, от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 1 точка. |

3.2.2. Методология и организация за изпълнение на поръчката - П3:

П3 = К3.1 + К3.2, където:

К3.1 е оценката по показател: Организационна структура и разпределение на експертния състав - до 25т.;

К3.2  е оценката по показател: Методология на изпълнение на поръчката- до 25т.

| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | Максимален брой точки | Критерии | СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и методология при изпълнение на поръчката | 25 | Организационна структура и разпределение на експертния състав K3.1 | 1 т. 10 т. 25 т. |
|  | 25 | Методология на изпълнение на поръчката K3.2 | 1 т. 10 т. 25 т. |

Организационна структура– разпределение на експертния състав

Предложението на участника по този показател следва да включва предложение на мерките и огранизацията, която същият ще предприеме във връзка с качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора. Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация. Участникът следва да опише за всеки от експертите дейностите, които същият ще изпълнява във връзка с мониторинга и следенето на рисковете по изпълнението, както и мерките за реакция при възникване на риск.

Методология на изпълнение на поръчката

Предложението на участника по този показател следва да съдържа пълно описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на договора и да предвижда мерки за контрол и координация на изпълнението. Предложената методология и дейностите в нея следва да са много добре описани, структурирани и последователни. Следва да се сочат резултатите до които ще доведе всяка от дейностите които се предпиемат в контекста на общата задача – изпълненеито на договора. Да се посочват методите, които ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно да са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка. Всички дейности описани в методологията следва да са обвързани в обща последователност и взаимосвързаност.

Комисията отстранява от участие в процедурата техническо предложение, в което участник е предложил организационна структура и разпределение на експертния състав и/или методология на изпълнение на договора, които не съответстват на изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и задълженията на изпълнителя по договора за възлагане на обществената поръчка.

Предложенията, които съответстват на изискванията на възложителя, се оценяват, при спазване на следната методика

Критерий 3.1: Организационна структура – разпределение на експертния състав

1 точка:

- предложената организационна структура показва, че участникът разбира основните цели на договора и техническите спецификации, но не достатъчно коректно и задълбочено;

- посочени са недостатъчно ясно и отчетливо конкретните задачи и отговорности на членовете на екипа

- предложената организационна структура и предвидените функции на експертите кореспондира със задълженията им по договора и техническата спецификация;

- предложени са основните функции на експертите във връзка с мониторинга и реакцията при поява на риска за изпълненеито;

- предложената организационна структура съдържа недостатъчно ясно определени конкретни моменти, важни за постигане на целите на обществената поръчка;

10 точки:

- предложената организационна структура показва, че участникът разбира задоволително задачите за изпълнението на договора;

- предложени са основните мерки за изпълненеито на дейностите по техническите спецификации, но те не са разработени и анализирани в дълбочина;

- налице е разпределение на всички основни функции на експертите, но няма детайлно описание на задачите и отговорностите;

- предвидени са недостатъчно ефективни механизми, които да водят реално до мониторинг на рисковете и реакция при поява;

- създадена е не напълно адекватна организация и конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки един от експертите;

25 точки

- предложената организационна структура показва, че участникът разбира отлично задачите за изпълнението на договора;

- предложени са всички най – много и качествени мерки за изпълненеито на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено и в дълбочина;

- налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има детайлно описание на задачите и отговорностите, които са взаимо свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат;

- предвидени ефективни механизми за мониторинг на рисковете и реакция при поява, с цел качествено изпълнение на договора;

- създадена е адекватна организация и конкретно описани функции за изпълнение на задачите на всеки един от експертите;

Критерий 3.2: Методология на изпълнение на поръчката:

1 точка:

- методологията за изпълнение на дейностите по изпълнение на договора и предложените методи са описани схематично, но не са достатъчни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка;

- посочената методология и подход за изпълнението на проектите съответства на техническата спецификация, но е много обща и мерките са недостатъчно конкретни за качествено и срочно изпълнение на договора

- предложеният подход и методология не е съвсем подходяща за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

10 точки:

- предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността, но не всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

- избраните подход и методология съответстват на техническата спецификация и ще имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка;

- предложената методология за използване на ресурсите е подходяща, но не достатъчна за изпълнението на предмета на обществената поръчка при спазване на принципите на ефективност и ефикасност.;

- посочени са резултатите, но недостатъчно конкретно, до които ще доведе всяка от дейностите, предпиемани в контекста на общата задача – изпълнението на договора.

25 точки:

- предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

- избраните подход и методология съответстват напълно на техническата спецификация и ще имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка;

- предложената методология за използване на ресурсите е подходяща и напълно достатъчна за изпълнението на предмета на обществената поръчка при спазване на принципите на ефективност и ефикасност;

- подробно се сочат резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, предпиемани в контекста на общата задача – изпълнението на договора.

4. Оценка на ценовото предложение:

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Най-ниското ценово предложение получава максимален брой финансови точки, а именно 30 точки.

5. Комплексна оценка на предложението и крайно класиране на участниците:

К0 = Кц + Кт = П1 + П2 + П3

Където Кц е оценката за ценовото предложение П1, а Кт е оценката от техническото предложение или П2 + П3.

Получените претеглени оценки се сборуват за всеки участник поотделно и комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е получил най-много точки (т.е. най-висока претеглена обща оценка).

VІ. Образци

- Оферта за участие - Образец 1

- Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката - Образец 2;

- Декларция за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура - Образец 3.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т. 1 , б. „a”, „б” , „в”, „г” и „д”,т.2 и т. 3 от ЗОП - Образец 4;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т. 1 , т. 3 , т. 4 и т.5 от ЗОП - Образец 5

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец 6;

- Декларация от член на обединение/консорциум за обвързаност и създаване на юридическо лице при подписване на договор - Образец 7;

- Декларация за приемане на клаузите на проекто-договора - Образец 8;

- Проекто-договор - Образец 9;

- Справка-декларация за оборота на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 10;

- Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до последно число на месеца, предхождащ датата за подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите - Образец 11;

- Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката - Образец 12;

- Професионална автобиография на ключовите експерти - Образец 13;

- Декларация за съгласие на ключовите експерти - Образец 14;

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители - Образец 15;

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане наобществена поръчка - Образец 16;

- Образец на банкова гаранция за участие в процедурата - Образец17;

- Предложение за изпълнение на поръчката - Образец 18;

- Ценово предложение - Образец 19;

- Декларция по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП - Образец 20;

Образец №1

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

1. Наименование на участника.......................................................................................

2. Седалище и адрес на управление................................................................................

.............................................................................................................................................

факс...................................................телефон...................................................................

3. БУЛСТАТ или ЕИК.................................................

4. Представлявано от ........................................................................................................

6. Лични данни:

- Лична карта:...........................изд.на............от................................................

- ЕГН..............................................

- Адрес.................................................................................................................

7. Лице за контакти:..........................................................................................................

Длъжност:..........................................................................................................................

Тел..............................факс.........................e-mail.............................................................

8. Разплащателна сметка:..................................................................................................

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви представяме оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина” при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас

- Основния предмет на дейност на представлявания от нас участник е :

............................................................................................................................................................

- Доказателствата за икономическото и финансово състояние, както и техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени съгласно обявлението и указанията на възложителя и приложени към настоящата оферта и посочени в „Списък на документите в офертата”.

- Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията на възложителя, поставена е в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

4. Подаването на настоящата оферта, удостоверява безусловно приемане на всички изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура.

5. Декларираме, че условията и поетите задължения в настоящето предложение са валидни за срок от .....................календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

6. Потвърждаваме, че офертата, която е подготвена от нас като участник, съдържа документите, описани в приложение по - долу - Списък на документите, съдържащи се в офертата.

7. Приложените и заверени с подписа ми и с печата на представлявания от мен участник  в процедурата документи са верни с оригиналите на същите.

8. Друго................................................................................................................

(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и обстоятелства)

Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

Дата:..............                                   Подпис и печат на участника................

Образец №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване и приемане условията на поръчката

Долуподписаният........................................................................................................................

с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................

в качеството ми на......................................................................................(посочете длъжността)

на.............................................................................................(посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Че съм запознат и приемам указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.

2. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог информация/данни, които имат характер на конфиденциални, които са свързани с настоящата обществена поръчка и които са ми станали известни във връзка с моето участие в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата.....................                                                   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Фирма , ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд., телефон, факс, e-mail)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм посетил обектите / местата за изпълнение на инженеринга обекта и съм запознат с условията на мястото, на което ще се извърши строителството, запознат съм с проектите и документите по проекта и съм взел предвид всички фактори в подготвената от мен оферта за обществената поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс на Република България.

гр......................,

дата:.......................					Подпис:........................................

/име, фамилия,/

Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 , т. 1 , б. „a”, „б” , „в”, „г” и „д”,т.2 и т. 3  от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			 с ЕГН				, в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   	(посочете фирмата на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК _______________________, със седалище и адрес на управление									           	          - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник 						 (посочете наименованието на участника) :

1.Не е обявен в несъстоятелност.

2.Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

3.  Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

г.                 				Декларатор:

/дата на подписване/                                                                       /подпис и печат/

Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал.2, т. 1 , т. 3 , т. 4 и т.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			 с ЕГН				, в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   	(посочете фирмата на участника) с БУЛСТАТ/ЕИК _______________________, със седалище и адрес на управление									           	          - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен юридическо лице 						 (посочете наименованието на участника) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена.

2. Представляваното от мен юридическо лице 				       (има/няма) задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има/няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

3. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

г.                 					Декларатор:

/дата на подписване/                                                                                       /подпис и печат/

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			 с ЕГН				, в качеството ми на	________________________________________  (посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на  						 (посочете наименованието  на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК _______________________, със седалище и адрес на управление									           	          - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице с 				 (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

2. Участникът, който представлявам, не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

г.                 					Декларатор:

/дата на подписване/                                                                                       /подпис и печат/

Образец №7

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….

## (данни по документ за самоличност)

## в качеството си на ………….………..…………………………………….………

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на обединението-участник)

ДЕКЛАРИРАМ:

като член на обединението, участник в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………….., че:

- за водещ член (лидер) на обединението е определен

...............................................................................................................................................

(наименование на водещия член)

- всички членове на обединението са обвързани с подадената от обединението ни оферта;

- в рамките на процедурата по провеждане на обществената поръчка водещият член на обединението е упълномощен да представлява обединението, вкл. да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- при определянето на обединението ни за изпълнител, се задължаваме да създадем юридическо лице преди и като условие на сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, като новосъздаденото юридическо лице е обвързано с подадената от обединението оферта;

Дата:…………………………                                ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….

Забележки:

Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

Образец №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За приемане на клаузите на проекто-договора

Долуподписаният........................................................................................................................

с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................

в качеството ми на......................................................................................(посочете длъжността)

на................................................................................................(посочете наименование на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекто-договора, приемам всички негови клаузи и условия, като декларирам, че в случай че бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, ще ги спазвам.

Дата.....................                                                   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец №9

# Д О Г О В О Р /проект/

# № …../........

За възлагане на обществена поръчка с предмет  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

# Днес,…………………2012 год. в гр.Бяла Слатина, между:

- ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68 , ЕИК: ............, представлявана от Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от едната страна и

2. ................................., с ЕИК по БУЛСТАТ ..........................., [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  законодателство на държавата, в която лицето е установено], със седалище и адрес на управление .......................,  представлявано от.............................. в качеството му на .........................., наричан по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание чл. 41, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение ........................на Кмета на Община Бяла Слатина № .........от ................. г., след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в град Бяла Слатина, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) Освен ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, използвани в Договора, имат значението, описано в техническите спецификаци на Документацията за участие – раздел Дефиниции:

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина.

(3) Изпълнителят ще извърши:

1. оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ;

2. оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл.142, ал.8 от ЗУТ;

3. упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал. 6 от ЗУТ;

4. изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;

( кадастрално заснемане на обекта по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния  регистър.

(4) При осъществяване на строителния надзор в проектирането и строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Закона за устройството на територията, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите, предмет на този договор, описани в документацията и техническите спецификаци.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Срокът на настоящия договор е до изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ, Акт обр.16 – издаване на разрешение за ползване  и предаването им на Възложителя, но не по-късно от 31.12.2014 г. от подписването и влизането му в сила. Започва да тече от датата на получаване на уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране изпълнението на дейностите по настоящия договор и приключва с предаване на обекта и/или съставяне на акт образец 16 – разрешение за ползване.

(2) В случай на спиране на строителството срокът по ал.1 спира да тече.

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 /пет/ дни от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл. 43 от ЗОП. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да удължи срока за изпълнение.

(3) При наличието на Форсмажорно и/или непредвидено обстоятелство и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задължението си за уведомяване по ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след получаване на мнението на МЗ, има една от следните възможности:

1. да определи по-късна дата за приключване на срока за изпълнение на договора, ако е налице искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 2 или

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно, в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на Форсмажорното и/или непредвиденото обстоятелство.

(4) В случаите по ал.3, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като времето, с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното и/или непредвиденото обстоятелство.

(5) При наличието на Форсмажорно и/или непредвидено обстоятелство и ако изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също има право да прекрати Договора.

(6) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън цената по раздел III.

IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.4 (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на .................[посочва се в съответствие с Ценовото предложение] лв. без ДДС и е в размер на.............лв. с ДДС., съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл.43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности и цените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на Договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че оферирайки цената си, е изложил пълно и окончателно посочените от него цени за съответните видове работи, така че общата стойност на цената му покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок за изпълнение на строителния надзор в проектирането и строителството и включва следното:

1. разходите за изпълнение на дейностите по Договора, вкл. тези за подготовката на офиса, за извършването на предварителната подготовка на обекта, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, застраховка на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. цената на Финансовия риск;

3. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора.

(4) Плащането по ал.1. се  извършва, както следва:

1. Авансовото плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер до 10 % (десет процента) от цената за изпълнение на договора с включен ДДС и се осъществява 10 (десет) дни след подписване на договора с избрания изпълнител и влизането му в сила. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

- Авансово плащане се извършва от Възложителя само след представяне на запис на заповед на предявяване, покриващ пълния размер на аванса, в размер на 100 /сто/ % от сумата на аванса, издадена в полза на Възложителя, която става приложение към договора за услуга и и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане и начислен ДДС.

- Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми от междинните плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане.

2. Междинни плащания ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 70 /седемдесет/ % от цената на договора до достигане на 80 /осемдесет/ % включително и авансовото плащане от стойността на договора при извършване на всички дейности по договора, описани в чл.1 ал.3.

- Междинните плащания се извършват въз основа на:

- Доклад за извършеното, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който съдържа и информацията по този Договор, с приложени към него документи – надлежни доказателства за количеството и качеството на извършваните видове работи.

- Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание. Фактурите се издават в български лева. Във всички фактури и други разходооправдателни документи да се посочва наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка. За извършване на плащанията фактурата, следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: ОБЩИНА ...........

Адрес: ..............

ЕИК / Булстат: ..........................

Получил фактурата:…..  –  Ръководител проект

Номер на документа, дата, място

(6)  Разплащането ще се извършва по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................................., в срок до 10 (десет) дни от датата на утвърждаване на приетите работи.

(7) Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 80 % (осемдесет на сто) от стойността на Договора;

Чл. (1) Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между стойността на договора между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и общата сума от авансовото и междинните плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение.

(2) Заплаща се след приключване на дейностите, окончателното приемане на изпълнената работа и въвеждане на обекта в експлоатация до 10 (десет) дни след подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за представяне на акт обр.16 – Разрешение за ползване за обекта, вкл. на всички подобекти.

(3) При подписването и одобряването на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура се представят Приемно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с детайлно описание на услугите

# IV. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съгласно условията на Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС, представя искания за възстановяване на платените от нея като Възложител по настоящия договор разходи за изпълнение на дейностите за съответните предвидени по проекта работи.

(2) В случай, че Сертифициращият орган не сертифицира платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми по доказана вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на искане за това на името на Възложителя по банкова сметка:

…………………………..

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

(4) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване  на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка:

………………………….

# V. КОНФИДЕЦИАЛНОСТ

Чл.7. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

(2) Изпълнителят се задължава да спазва конфиденциалност по отношение на информация, включваща документи, данни, факти и обстоятелства, които са му станали известни във връзка с изпълнението на Договора. Изпълнителят няма да изнася публично информация за изпълнението на Договора, освен след разрешение от Възложителя или по искане на компетентен държавен или съдебен орган.

(3) Изпълнителят се задължава да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не консултира трети лица извън Възложителя, като  Изпълнителят поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си.

(4) Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на Възложителя или ръководителя на проекта. Ако възникне спор по отношение наложителността на публикуване или обявяване на такава информация за целите на изпълнението на договора, решението на  Изпълнителят е окончателно.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на СМР и доставчици на материали за възлагането на обекта по предмета на настоящия Договор и осигурява разрешение за достъп до обекта, както и получаване на необходимата информация за изпълнение задълженията на надзора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема управленски решения, които са извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплаща възложените и извършени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички отклонения от одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпили изменения или допълнителни споразумения по текущите договори с изпълнителите на СМР или други обстоятелства във връзка със строителството, касаещи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оправомощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта и получаване на Разрешение за ползване.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до цялата документация за обекта.

(8) При изпълнение на строителството – инженеринг на обекта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури авторски надзор на отговорните проектанти на обектите.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички средства за заплащане на необходимите такси и депозити, които се дължат при прилагане на нормативната уредба във връзка с изпълнението на предмета на договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва своевременно всички съгласувания и други дейности, необходими за изпълнението на този договор работи, като дължимите такси са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да участва в оформянето на документите за разплащане.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди подписване на договора копие на полица за задължителна застраховка за професионална отговорност по чл.171 ЗУТ, за вреди, причинени на Възложителя или на трети лица, при или по повод изпълнението на надзора ( в срока на нейната валидност). В случай, че застраховката изтича преди края на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи декларация (свободен текст), че ще осигури такава застраховка за целия срок на договора. При подновяване на застраховката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да представи копие на актуалната полица в срок до 10-дни от издаването й.

(4) Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова или парична гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без включен ДДС.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществи контрол по строителен надзор върху съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите в съответствие с действащата нормативна уредба.

При констатирани несъответствия и неточности в доклада за оценка със съществените изисквания към строежите, същите следва да бъдат отстранени от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в указания от Възложителя срок.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за осъществяване на контрола върху възлаганите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява пълен контрол по време на строителството в следния задължителен обхват:

а) Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба № 3 /обн. ДВ бр. 72 от 2003 год.;

б) Изпълнение на строежа, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;

в) Спазване на условията за безопасност на труда, в т.ч. съгласно проекта за организация и изпълнение на строителството;

г) Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

д) Годност на строежа за въвеждане на обекта в експлоатация;

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно чл.6 от Наредба № 2 за безопасни и здравословни условия на труд при СМР (обн. ДВ, бр. 37/2004 г).

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява контрол по графика за изпълнение на отделните видове СМР, за завършване на етапите, частите на строежа и за окончателното приключване и изисква от строителите обезпечаването на контролните дати с оптимизиран график, за чието изпълнение следи с помощта на договорените механизми.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя редовно отчетната документация за приемане в количествено, стойностно и качествено отношение на всички видове СМР.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва Протоколи за извършени СМР (акт обр.19) за цени и количества в рамките на количествени сметки и единични цени, съгласно ценовото предложение  към договора на изпълнителя на СМР- инженеринг.

(12) Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подпомага изпълнителя на Инженеринга в коригирането и преразглеждането на единичните цени при одобрени промени на инвестиционния проект и възникнали допълнителни видове СМР.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни видове СМР на обекта, както и да променя технологията на изпълнението му, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и авторите на проекта.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предварително писмено уточнява със строителя на обекта начина за измерване и изчисляване на количествата на видовете работи, кой и как ще решава спорове за количества.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на авторския надзор при необходимост, както и подписва бланка – образец на изпълнителя на авторския надзор за действително вложеното време и вида на  изпълнената работа.

(17) Представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на обекта подписват всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи  по време на строителството (обн. ДВ. Бр. 72/2003 г., посл. Изм. ДВ бр. 29/2006 г.).

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви геодезическо заснемане на обекта, съгласно чл.52 от ЗКИР, чрез ползване услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г/.

(20) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира писмено ежеседмично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(21) При завършване на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г./, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа и технически паспорт за строежа.

(22) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя технически паспорт на строежа в два оригинални екземпляра на хартиен носител, както и на магнитен носител, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

(23) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява всички необходими разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи, необходими за комплектоване на техническата документация, като таксите, дължими за тяхното издаване са за сметка на Възложителя

(24) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми в процеса на изпълнение на СМР и при необходимост уведомява ДНСК.

(25) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че наетите от него специалисти, които ще изпълняват функциите по строителен надзор по този договор не са проектанти или строители или доставчици, както и че не са свързани лица по смисъла на ТЗ за обекта на този договор. Изпълнителят е длъжен да представи декларация свободен текст, преди подписване на договора.

(26) Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ участват в изготвянето на екзекутивна документация, съгласно чл.175 от ЗУТ.

(27) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на инженеринга и строежите, във връзка с изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта, да сложи и монтира изготвените билборд и табела, указващи  финансирането по ОП ”Околна среда 2007-2013 г.”, съгласно изискванията за публичност на оперативната програма.

(28) Да изготви оценка на съответствието на проекта в срок …………., (съгласно Техническо предложение)

(29) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на поръчката всички дейности да се извършват от лица, притежаващи съответната професионална квалификация и правоспособност, отговаряща на нормативните изисквания за конкретната дейност.

# (30) При всяко искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл.7 ал.3 т.9, т.10 и т.11 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството да издава съответния акт

VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.10 (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, както и едностранно - от изправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на виновната страна.

(2) Договорът се прекратява при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Договорът се прекратява, в случай че изпълнителят не поднови Лиценза за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ.

(4) Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане от съответната страна след оценяването им от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Настоящият договор се прекратява с:

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора;

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

г)  при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

з) при неизпълнение на задълженията на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ (ако има такива)  в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на крайния срок в Графика за изпълнение дейностите по Договора.

2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отделна дейност с повече от 10 (десет) работни дни;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор;

(3) При прекратяване на Договора в случаите по ал.1, т.1 и 2 и ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) на сто от Цената за изпълнение на договора. Във всички случаи на прекратяване /разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.

IX. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ.

Чл.12. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде резултатите от консултантските услуги в срок по настоящия договор.

(2) Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата от възложителя.

(3) Извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изготвяне на доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежи по чл.142, ал.4 ЗУТ се счита за извършена с дописването и/или вписване на забележка към издаденото разрешение за строеж за обекта или за съответния подобект.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора и не е отстранил недостатъците.

(5) В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

- Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

- Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

(6) Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(7) Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по причини, независещи от него.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал.7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност гаранционните срокове на строителните обекти да бъдат не по-малки от гаранционните срокове за строителството, предмет на строителния надзор, определени в съответствие с Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

X. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.13. (1) При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.

(2) При забавено изпълнение на задълженията от настоящия договор с повече от 20 (двадесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, в размер от 0,05 % (нула цяло и нула пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание чл.12 и чл.13 от настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по ал.3, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

1. при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същия е юридическо лице).

(5) Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, след изтичане на срока на договора, посочен в Раздел ІІ от настоящия договор.

(6) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

# ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е обосновано и документално зоказано искане, претенция, процедура или разноска, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

(2) За времетраенето на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

Чл.15. Застраховащата страна трябва да поддържа застраховката/ите валидна/и, за да осигури покритие до датата на срока по настоящия Договор, за загуби и щети, настъпили по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и такива, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на всички други операции, включително тези в периода на съобщаване и отстраняване на дефекти;

Чл.16. Разходите по обслужване на застраховките са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховките, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

# ХІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане;

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ за срок от една година след  прекратяване на правоотношенията на служителя с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от изтичане на Срока на договора.

ХIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ или непредвидени оБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.22. (1) При възникването на Форсмажорно и/или непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Форсмажорното и/или непредвиденото обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Форсмажорни и/или непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпването на Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Форсмажорно и/или непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 5 (пет) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

а) очакваното въздействие на Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство върху изпълнението на дейностите и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство;

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че Страната, засегната от Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

(7) Удостоверяването на възникнало форсмажорно и/или непредвидено обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор или непредвидено обстоятелство, издаден от Българската търговско-промишлена палата или НИХМ или съответен институт на БАН, или чрез констативен протокол

Чл.23. (1) От датата на настъпване на Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство.

(2) Доколкото Форсмажорното и/или непредвидено обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл.24. (1) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното и/или непредвидено събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

(2) Не е налице форсмажорно и/или непредвидено събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.25. (1) Настоящият договор може да бъде изменян само при условията на чл. 43, ал.2 от Закона за обществените поръчки, при спазване на условията по чл.43, ал.3 от ЗОП. Изменението става по изключение когато:

- В резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора или

- Частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

- Намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или

- Когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт -  до размера,  произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.

(2) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(3) При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред Районен съд или Окръжен съд, съобразно правилата на родовата подсъдност.

(4) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

(5) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: …;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Данни за страните:

За Възложителя:

...................................................................

За Изпълнителя

................................................................

(6) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.26 Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл.27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя

Приложения: 1. Документация за участие в обществената поръчка – технически спецификации

2. Ценово предложение;

3. Техническо предложение.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………..........                          За ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………............

/ Иво Ценов Цветков - Кмет на  	                         /................................................................/

Община Бяла Слатина/

Юрисконсулт: ..................................

/......................../

Образец 10

С П Р А В К А - Д Е К Л А Р А Ц И Я

за оборота на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си

Долуподписаният........................................................................................................................

с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................

в качеството ми на................................................................................(посочете длъжността)

на..........................................................................(посочете наименованието на на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът...............................................................(посочете наименованието на участника), който представлявам, има годишен оборот за последните три години от услуги, сходни с предмета на поръчката, както следва:

| Година | ......г. | ......г. | ......г. | Общо 2+3+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общ годишен оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката (лв.) |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата.....................                                                   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец №11

С П И С Ъ К - Д Е К Л А Р А Ц И Я

на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени  през последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си до последно число на месеца, предхождащ датата за подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите

Долуподписаният........................................................................................................................

с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................

в качеството ми на.............................................................................(посочете длъжността)

на...........................................................................(посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът...............................................................(посочете наименованието на участника), който представлявам, е изпълнил през последните три години следните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката

| Предмет на договора | Дата на сключване | Дата на изпълнение | Контрагент | Стойност на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.................................... |  |  |  |  |
| 2..................................... |  |  |  |  |
| 3...................................... |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата.....................                                                   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец №12

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я

на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката

Долуподписаният........................................................................................................................

с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................

в качеството ми на...........................................................................(посочете длъжността)

на.....................................................................(посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът...............................................................(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

| СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ |
| --- |
| Експерт | Име, презиме и фамилия | Квалификация | Общ професио-нален опит |
| 1........................ |  |  |  |
| 2......................... |  |  |  |
| 3......................... |  |  |  |

*общ проф.опит е опита по специалността

| СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ В ЕКИПА |
| --- |
| № | Вид експерт | Специалност и образователно-квалификационна степен | Брой експерти |

В списъка на допълнителните експерти се посочват броят и вида на експертите, които ще бъдат включени в изпълнението на поръчката и ще подпомагат дейността на ключовите експерти.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата.....................                                                   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец №13

АВТОБИОГРАФИЯ

- Фамилия:________________________________________________________________

- Име:_____________________________________________________________________

- Дата на раждане:__________________________________________________________

- Националност:___________________________________________________________

- Образование:_____________________________________________________________

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

_____________________________________________________________________________

- Други умения:  (например компютърна грамотност и т.н.)

_____________________________________________________________________________

- Понастоящем заемана длъжност:

_____________________________________________________________________________

- Трудов стаж:____________________________________________________________

- Основни квалификации:  (свързани с проекта)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Конкретен опит по проекти подобни на този обект на обществената поръчка:

| От дата – до дата | Наименование на проекта и възложителя |
| --- | --- |

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Компания | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ,

че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни. Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

## Дата: _____________			                               Подпис: ____________

Автобиографията се попълва от всеки от ключовите експерти, предложени в списъка за участие в изпълнение на поръчката

Образец №14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	           , постоянен адрес ________________________________________________________

Във връзка с участието на

(посочете  на участника)

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм съгласен/а да участвам в екипа по изпълнение на горепосочената обществена поръчка и ще бъда на разположение да поема работата изключително по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми.

2.че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам  да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изпълнение на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията или уволнението ми, ако ме наемат.

Дата: …………………….				ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов  експерт  и се подписва от него.

Образец №15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За  подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие при изпълнението на поръчката

Долуподписаният........................................................................................................................

с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................

в качеството ми на...........................................................................(посочете длъжността)

на..........................................................................(посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. При изпълнение на настоящата обществена поръчката няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (ненужното се зачертава).

2. Подизпълнителят/-ите, който ще използвам, е/са следните:

| Наименование на подизпълнителя | Вид на работите, които ще извършват | Дял на участието на поизпълнителя в % |
| --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата.....................                                                   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Образец №16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

Долуподписаният........................................................................................................................

с лична карта №......................, издадена на .................от......................с ЕГН........................

в качеството ми на............................................................................(посочете длъжността)

на....................................................................(посочете наименованието на подизпълнителя),

с БУЛСТАТ или ЕИК.....................................и адрес на управление ...................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представлявания(ото) от мен ..........................................................................................,

(посочете името на подизпълнителя, който представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника.............................................при

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

изпълнение на горепосочената обществената поръчка.

Видът на работите Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

..........................................................................................................................................................

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнители)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

- Удостоверение за актуално състояние №............от.............г.;

- Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП;

- Доказателства за икономическото и финансово състояние, техническите възможности и квалификация, които доказваме със следните документи:........(представят се като приложение към декларацията).

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата.....................                                                   Декларатор:.................................

/подпис и печат/

Примерен образец!!!

Образец №17

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

До

Гр. 		Р. България

(име и адрес на Възложителя)

Известени сме, че нашият Клиент,				    [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 				 [описва се предмета, както и идентификационния номер, ако има такива]

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на  		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 	часа на 		г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече в  ___часа  на _________ г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Образец №18

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

От........................................................../изписва се наименованието  на участника/

С Буслтат или ЕИК................................................., със седалище и адрес на управление

Представлявано от ...................................................................

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия при изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:

В свободен текст се представя предложението на участника по следните показатели:

1. Рискове по изпълнението:

| Наименование на Риск | Идентификация на риска – описание на влиянието, което може да окаже при изпълнението на договора | Мерки за управлението на риска и/или за предотвратяване на негативните последици от неговото вредоносно влияние |
| --- | --- | --- |

2. Организация и методология при изпълнение на поръчката, включваща:

- Организационна структура – разпределение на експертния състав;

- Методология и организация на изпълнение на дейностите.

Дата:..............                                                Подпис и печат на участника.....................

Забележка: Предложението се поставя в ПЛИК №2.

Образец №19

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на  „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

От........................................................../изписва се наименованието  на участника/

С Булстат или ЕИК................................................., със седалище и адрес на управление

Представлявано от ...................................................................

Уважаеми Дами и Господа,

Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

За изпълнението на поръчката предлагам обща цена в размер на....................... (................................) лв. без ДДС.

Декларирам, че предлаганата цена за извършване на услугата е в лева без ДДС и включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни и налози и други разходи свързани с изпълнението на поръчката, както и възнагражения за експертите, предвидени да учатсват в изпълнението на поръчката, такси, печалби и всички други суми.

Дата:..............                                                Подпис и печат на участника.....................

Забележка: Ценовото предложение се поставя в ПЛИК №3

Образец 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

ДЕКЛАРИРАМ, че

В предложената цена е са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и  условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП.

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс на Република България.

гр......................,

дата:.......................					Подпис:........................................

/име, фамилия,/

# Footnotes

Когато е приложимо за изпращане на обявлението в ОВ на ЕС

При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 74 от ЗОП.

Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Изпълнителя

# Text boxes

До община Бяла Слатина

Гр.Бяла Слатина ул.Климент Охридски №68

Оферта

За участие в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнението на инвестиционен проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина”

От......................................................./изписва се наименованието на участника/

Адрес за кореспонденция...................................................................................

Тел.за контакт...........................факс............................е-mail адрес........................